Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  19.01.2012  года                                             № 18-р

Об утверждении Плана-графика по развитию

информатизации в органах  местного самоуправления

Духовницкого муниципального района и переходу на

предоставление  муниципальных  услуг  в  электронном

виде  на 2011-2013 годы

В целях реализации Положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и исполнения распоряжения Правительства Саратовской области от 25 октября 2011 года № 312-Пр "Вопросы информатизации муниципальных образований области":

1. Утвердить План-график по развитию информатизации в органах местного самоуправления Духовницкого муниципального района и переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2011-2013 годы, согласно приложению.

2. Ответственным лицам обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана-графика.

3. Рекомендовать  главам сельских поселений, главе  администрации Духовницкого муниципального образования:

- назначить ответственное лицо за организацию и выполнение работ по информатизации и переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде;

- разработать и утвердить аналогичные планы-графики, обеспечить исполнение Положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации по экономическому развитию, торговле, сельскому хозяйству и инвестициям О.В. Сорокину.

Глава  администрации			        	                     В.И. Курякин

Приложение к распоряжению администрации

Духовницкого муниципального района

от  19.01.2012   № 19-р

План-график

по развитию информатизации в муниципальном образовании области и переходу на

предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2011 – 2013 годы

Духовницкий муниципальный район Саратовской области

наименование муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |  | Срок исполнения |  | Ответственные за исполнение |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| 1. Обеспечение реализации требований Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение соответствующих структурных подразделений или уполномоченных должностных лиц, ответственных за организацию доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления | В муниципальном районе определено ответственное лицо за организацию доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления |  | 2011 год |  | Отдел учета, отчетности и кадровой работы |  |  | назначение ответственных за организацию доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления |
| 2. | Создание официального сайта органа местного самоуправления в сети «Интернет», его наполнение и поддержанию информации на сайте в актуальном состоянии | Официальный сайт Духовницкого муниципального района создан в 2008 году |  | 2011 год |  | Отдел учета, отчетности и кадровой работы |  |  | наличие официальных сайтов органов местного самоуправления |
|  |  | На официальном сайте Духовницкого МР созданы отдельные страницы для муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Определение порядка организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления | Разработать порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Духовницкого МР Утвердить порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Духовницкого МР |  | Декабрь 2011 Декабрь 2011 |  | отдел по осуществлению муниципальных закупок и правовой работе |  |  | наличие утвержденного порядка организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления |
| 4. | Определение порядка утверждения перечня информации о деятельности органов местного самоуправления и утверждение указанного перечня | Определить перечень информации о деятельности органов местного самоуправления Духовницкого МР Утвердить порядок утверждения перечня информации о деятельности органов местного самоуправления Духовницкого МР |  | Декабрь 2011 Декабрь 2011 |  | отдел по осуществлению муниципальных закупок и правовой работе |  |  | наличие утвержденного перечня информации о деятельности органов местного самоуправления |
| 5. | Установление требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами органов местного самоуправления | Разработать и утвердить требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Духовницкого МР |  | Декабрь 2011 |  | отдел по осуществлению муниципальных закупок и правовой работе |  |  | наличие утвержденных требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами органов местного самоуправления |
| 7. | Обеспечение защиты информации о деятельности органов местного самоуправления, размещенной в сети «Интернет», в соответствии с законодательством Российской Федерации | Исполнение распоряжения администрации Духовницкого МР от 15.04.2010 года « Об организации и осуществлении мероприятий по технической защите информации 1. Определить угрозы безопасности информации 2. Разработать на основе модели угроз систему защиты информации 3. Обеспечить: -использование сертифицированных антивирусных средств, -использование сертифицированных средств контроля доступа к информации, в том числе средств обнаружения компьютерных атак; -использование сертифицированных средств фильтрации и блокирования сетевого трафика, в том числе средств межсетевого экранирования; -осуществление записи и хранения сетевого трафика при обращении к информационным ресурсам за последние сутки и более; - защиту от несанкционированного доступа к помещениям, в которых находятся технические средства информационной системы; -осуществление регистрации действий обслуживающего персонала; - частичное резервирование технических средств и дублирование массивов информации; -использование систем обеспечения гарантированного электропитания (источников бесперебойного питания); 3. Обучить лиц, использующих средства защиты информации, правилам работы с ними |  | в течение срока, на который разработан план-график |  | Главный специалист по мобилизационной подготовке, бронированию граждан, пребывающих в запасе и секретному делопроизводству |  |  | обеспечение защиты информации и персональных данных |
| 8. | Утверждение порядка осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления | Утверждено распоряжение администрации Духовницкого МР от 15.04.2010 года «Об организации и осуществлении мероприятий по технической защите информации» |  | 2011 год |  | Главный специалист по мобилизационной подготовке, бронированию граждан, пребывающих в запасе и секретному делопроизводств |  |  | наличие утвержденного порядка осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления |
| 2. Обеспечение реализации требований Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение структурного подразделения администрации муниципального образования области и должностного лица, ответственных за переход на межведомственное и межуровневое взаимодействие | Назначен ответственный распоряжением администрации Духовницкого МР № 372-р от 29.11.2011 г. |  | Декабрь 2011 год |  | Отдел учета, отчетности и кадровой работы |  |  | правовой акт о назначении ответственных за переход на межведомственное и межуровневое взаимодействие |
| 2. | Формирование и ведение перечней муниципальных услуг, размещение их на сайтах органов местного самоуправления | Формирование и ведение перечня муниципальных услуг утверждено постановлением администрации ДМР от 21.06.2011 года № 32-П |  | 2011 год |  | отдел по осуществлению муниципальных закупок и правовой работе Отдел учета, отчетности и кадровой работы отдел по осуществлению муниципальных закупок и правовой работе |  |  | наличие актуального перечня муниципальных услуг, необходимого для работ по регламентации услуг и организации межведомственного и межуровневого взаимодействия |
|  |  | Перечень размещен на официальном сайте Духовницкого МР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержание перечня муниципальных услуг ДМР в актуальном состоянии |  | 2011-2012 годы |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка и утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов муниципальных функций и услуг | Порядок разработки и утверждения административных регламентов муниципальных функций и услуг, разработан и утвержден постановлением администрации ДМР от 21.10.2011 г. № 68-П |  | 2011 год Июнь 2012 года |  | отдел экономического развития, торговли, и инвестиций структурные подразделения администрации |  |  | актуализация муниципальной нормативной базы, связанной с регламентацией услуг |
|  |  | Привести административные регламенты в соответствие с федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ведение реестра муниципальных услуг | Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Духовницкого МР, разработан и утвержден постановлением администрации Духовницкого МР от 21.10.2011 г. № 68-П |  | 2011 год |  | отдел по осуществлению муниципальных закупок и правовой работе отдел экономического развития, торговли, и инвестиций |  |  | представление в реестре государственных и муниципальных услуг информации обо всех услугах органов местного самоуправления, передача указанных сведений в Единый реестр государственных и муниципальных услуг |
|  |  | Активизировать работу по включению муниципальных услуг в реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Духовницкого МР Продолжить работу по размещению в реестре муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Духовницкого МР: - услуги в сфере образования и социальной защиты; - услуги в сфере здравоохранения; - контрольно-надзорные функции; - услуги в сферах культуры; - услуги в сфере ЖКХ; -услуги МО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - Утверждение перечня муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления | - Перечень муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления, утвержден решением районного собрания № 6/46 от 30.06.2011 г |  | 2011 год |  | отдел экономического развития, торговли, и инвестиций отдел учета, отчетности и кадровой работы |  |  | определение перечня необходимых и обязательных услуг для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, размещение сведений о них на официальном портале Правительства области в сети «Интернет» в целях реализации требований Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |
|  |  | Размещение перечня на официальном сайте администрации Духовницкого МР |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Утверждение методик определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг органами местного самоуправления области (их подведомственными учреждениями) | Порядок определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг органами местного самоуправления, утвержден постановлением администрации Духовницкого МР от 25.10.2011 № 453 |  | 2011 год |  | отдел экономического развития, торговли, и инвестиций |  |  | определение прозрачных порядков определения размера платы при оказании платных услуг, размещение их на сайтах органов власти области |
| 7. | Разработка и согласование технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) | 1. определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг |  | 2011 год |  | отдел экономического развития, торговли, и инвестиций отдел по осуществлению муниципальных закупок и правовой работе структурные подразделения администрации |  |  | исключение возможности требования от заявителя документов и сведений, имеющихся в распоряжении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления |
|  |  | 2. определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия |  | 2011 год |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. разработка технологических карт предоставления муниципальных услуг |  | 2011 год |  |  |  |  |  |
| 8. | Внесение в муниципальные правовые акты норм, обязывающих органы местного самоуправления, подведомственные им организации предоставлять и получать необходимые для предоставления муниципальных услуг сведения, содержащиеся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, в том числе в электронной форме, одновременно исключив требование предоставлять такие сведения заявителями | Определить перечень муниципальных правовых актов норм, обязывающих органы местного самоуправления, подведомственные им организации, предоставлять и получать необходимые для предоставления муниципальных услуг сведения, содержащиеся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, в том числе в электронной форме, одновременно исключив требование предоставлять такие сведения заявителями |  | I полугодие 2012 года |  | отдел по осуществлению муниципальных закупок и правовой работе структурные подразделения администрации |  |  | упрощение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в части сокращения перечней предоставляемых заявителем документов |
|  |  | Исключить требование предоставлять такие сведения заявителями |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Расчет количества многофункциональных центров (МФЦ), необходимого для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в муниципальном образовании области | Провести расчет количества многофункциональных центров (МФЦ), необходимого для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Духовницком МР |  | 2011 год |  |  |  |  | получение первичной информации, необходимой для определения модели организации МФЦ на территории муниципального образования области |
| 10. | Решение вопроса по созданию МФЦ в муниципальном образовании области и определение перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Проведение расчета обоснования необходимости создания МФЦ |  | 2012 год |  |  |  |  | создание МФЦ на территории муниципального образования области, формирование перечней государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ |
|  |  | Принятие решения о создании или нецелесообразности создания МФЦ в Духовницком МР |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение анализа федеральных, областных и муниципальных нормативных правовых актов на предмет наличия ограничений для межведомственного взаимодействия, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к государственным и муниципальным информационным системам | Провести анализ муниципальных нормативных правовых актов на предмет наличия ограничений для межведомственного взаимодействия, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к государственным и муниципальным информационным системам |  | 2011 год - I квартал 2012 года |  |  |  |  | выявление перечня ограничений для дальнейшей корректировки нормативной правовой базы, направление перечня в органы государственной власти области и заинтересованные федеральные органы государственной власти |
| 12. | Проведение оптимизации разрешительной и контрольно-надзорной деятельности с учетом возможностей межведомственного взаимодействия | 1. Определить сферы необходимой оптимизации разрешительной и контрольно-надзорной деятельности. |  | январь 2012 года I квартал 2012 года |  | структурные подразделения администрации |  |  | предложения по внесению изменений в нормативные документы, в том числе в административные регламенты исполнения государственных и муниципальных функций |
|  |  | 2. Провести оптимизацию разрешительной и контрольно-надзорной деятельности с учетом возможностей межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Информирование населения об упрощенном порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе в режиме «одного окна» | 1. Информирование населения и представителей бизнеса о новых формах предоставления услуг путем проведения конференций, выступлений руководителей и специалистов органов местного самоуправления 2. Своевременное размещение информации в СМИ, на официальном сайте администрации Духовницкого МР |  | 2011-2012 годы |  | Отдел анализа, общественных отношений, молодежной политики и спорта |  |  | информирование населения и представителей бизнеса о новых формах предоставления услуг в рамках проведения конференций, выступлений, интервью руководителей и специалистов органов местного самоуправления |
| 3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений услугами высокоскоростного доступа в сеть «Интернет» со скоростью не ниже 2 Мбит/сек (для поселений не ниже 1 Мбит/сек), включая обеспечение возможности приема и передачи данных с указанной скоростью | Заключение договоров с операторами связи на услуги высокоскоростного доступа к сети «Интернет» в органах местного самоуправления муниципального района и муниципальных образований |  | 2012 год |  | Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления и управлению делами |  |  | увеличение доли органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, имеющих доступ к сети «Интернет» со скоростью не ниже 2 Мбит/сек, до 50 процентов; со скоростью не ниже 1 Мбит/сек, до 100 процентов |
| 2. | Оснащение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений современной компьютерной техникой | увеличение количества персональных компьютеров в органах местного самоуправления |  | 2012 |  | Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления и управлению делами |  |  | увеличение количества персональных компьютеров в органах местного самоуправления до 90 штук на 100 занятых в органах местного самоуправления; увеличение числа персональных компьютеров в органах местного самоуправления в составе локальной вычислительной сети до 50 штук на 100 занятых в органах местного самоуправления; |
| 3. | Обеспечение защиты информации и персональных данных в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях в соответствии с действующим законодательством | Внедрение обеспечения защиты информации и персональных данных |  | 2011-2013 годы |  | отдел учета, отчетности и кадровой работы Главный специалист по мобилизационной подготовке, бронированию граждан, пребывающих в запасе и секретному делопроизводств |  |  | обеспечение защиты информации и персональных данных |
| 4. | Создание благоприятных условий для развития сетей связи на территории муниципального образования области, обеспечение недискриминационного доступа к муниципальной инфраструктуре для всех операторов связи, стимулирование конкуренции | Провести работу по привлечению новых операторов связи для стимулирования конкуренции и обеспечения качественными услугами связи, в том числе: -провести опрос среди населения об удовлетворенности качеством связи, по его итогам разработать план мероприятий по привлечению дополнительных операторов связи, а также содействию развития сетей связи операторов связи, действующих на территории района |  | 2011-2012 годы |  | Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления и управлению делами |  |  | предоставление услуг по доступу в сеть «Интернет» на территории всех поселений муниципального образования не менее чем двумя провайдерами |
| 5. | Создание на базе администрации муниципального образования области пункта видеоконференцсвязи (выделенного помещения, оснащенного необходимым оборудованием и каналами связи) | Создание пункта видеоконференцсвязи, включенного в единую региональную мультисервисную сеть органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления |  | II квартал 2012 год |  | Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления и управлению делами |  |  | наличие пункта видеоконференцсвязи, включенного в единую региональную мультисервисную сеть органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления |
| 6. | Внедрение системы персональной видеоконференцсвязи в органах местного самоуправления и подведомственных организациях | система персональной видеоконференцсвязи частично имеется |  | 2012год |  | Отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления и управлению делами |  |  | наличие функционирующей системы персональной видеоконференцсвязи в органах местного самоуправления и подведомственных организациях |
|  |  | наличие функционирующей системы персональной видеоконференцсвязи в органах местного самоуправления и подведомственных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение систем электронного документооборота в администрациях муниципальных образований области | Частично система электронного документооборота в администрации района имеется |  |  |  | отдел учета, отчетности и кадровой работы |  |  | наличие систем документооборота в администрациях муниципальных образований |
|  |  | Полный переход на электронный документооборот невозможен в связи с отсутствием интернета в селах района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Информатизация образования 1.; Создание центров обучения компьютерной грамотности на базе муниципальных общеобразовательных учреждений; Обучение 1 тьютора в г. Саратове по курсу «Повышение компьютерной грамотности населения»; 2011- 2012 годы; Управление образования района, Руководители ОУ района; создание не менее 2-х центров обучения компьютерной грамотности на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. Обучение 5 тьюторов на базе района по курсу «Повышение компьютерной грамотности населения». Разработка нормативно- правовой базы Открытие центров обучения компьютерной грамотности населения на базе ОУ района: - МОУ «СОШ с. Теликока» - МОУ «СОШ с. Березовая Лука» - МОУ «СОШ р.п. Духовницкое» - МОУ «СОШ с. Горяйновка» - МОУ «СОШ с. Дмитриевка» - МОУ «ООШ с. Озерки». 2.; Внедрение информационных систем «Электронный дневник», «Электронное расписание» в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Разработка нормативно- правовой базы; 2012 год; Управление образования района, Руководители ОУ района; увеличение доли образовательных учреждений района, предоставляющих родителям возможность получать информацию о текущей успеваемости обучающихся в электронной форме, до 50 процентов. Приобретение программного обеспечения. Обучение ответственного за внедрение информационных систем в районе. Внедрение в ОУ района информационных систем. 3.; Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений современной компьютерной техникой, а также обеспечение наличия локальных вычислительных сетей; Оформление заявки в МО области на приобретение компьютерной техники; в течение срока, на который разработан план-график; Управление образования района, Руководители ОУ района; увеличение количества персональных компьютеров, используемых в учебном процессе в учреждениях муниципального образования, до 15 штук на 100 учеников; увеличение числа персональных компьютеров учреждений муниципального образования в составе локальной вычислительной сети до 15 штук на 100 учеников; увеличение числа персональных компьютеров учреждений муниципального образования имеющих доступ к сети «Интернет» до 15 штук на 100 учеников. Получение компьютерной техники. Оснащение ОУ района современной компьютерной техников Подключение ПК к локальной вычислительной сети Подключение ПК к сети Интернет. 4.; Обеспечение защиты информации и персональных данных в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с действующим законодательством; Разработка нормативно- правовой базы Внедрение обеспечения защиты информации и персональных данных; в течение срока, на который разработан план-график; Управление образования района, Руководители ОУ района; обеспечение защиты информации и персональных данных. 5.; Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений услугами высокоскоростного доступа в сеть «Интернет» со скоростью не ниже 2 Мбит/сек (для сельских школ не ниже 1 Мбит/сек); Заключение договоров на услуги высокоскоростного доступа в сеть «Интернет»; 2012 год; Управление образования района, Руководители ОУ района; увеличение доли школ, имеющих доступ к сети «Интернет» со скоростью не ниже 2 Мбит/сек, до 50 процентов; со скоростью не ниже 1 Мбит/сек, до 100 процентов. 6.; Создание официальных сайтов муниципальных общеобразовательных учреждений; Дальнейшее функционирование сайтов ОУ; 2012 год; Кожебаткина Н.Н. Маслова О.В. Руководители ОУ; Сохранение школ, имеющих официальный сайт - 100 процентов. |
| 5. Информатизация в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.; Перевод музейных и библиотечных фондов муниципального образования области в электронный вид, организация доступа к ним посредством сети «Интернет»; Приобретение компьютеров Перевод 20% музейных и библиотечных фондов в электронный вид; в течение срока, на который разработан план-график; управление культуры и кино администрации района; увеличение объема электронных каталогов библиотек и музеев до 20 процентов от общего объема фондов. 2.; Создание официальных сайтов библиотек и музеев муниципального образования области; Создать официальный сайт в Центральной библиотеке Духовницкого МР; 2012 год; управление культуры и кино администрации района; увеличение доли библиотек и музеев муниципального района, имеющих официальный сайт, до 100 процентов. 3.; Обеспечение библиотек и музеев муниципального образования области услугами высокоскоростного доступа в сеть «Интернет» со скоростью не менее 2 Мбит/сек (на территории сельских поселений не менее 1 Мбит/сек); Обеспечить центральную библиотеку Духовницкого МР высокоскоростным доступом в сеть «Интернет» со скоростью не менее 2 Мбит/сек; Обеспечить сельские библиотеки услугами высокоскоростного доступа в сеть «Интернет» со скоростью не менее 1 Мбит/сек (при наличии технической возможности); 2012 год; управление культуры и кино администрации района .; увеличение доли библиотек и музеев муниципального района, имеющих доступ к сети «Интернет» со скоростью не ниже 1 Мбит/сек, до 50 процентов. 6. Информатизация в сфере здравоохранения |
| 1. | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений здравоохранения |  | Создан 15.05.2011 г. |  | 2011 год |  | Главный врач МУЗ «Духовницкая ЦРБ» | увеличение доли учреждений здравоохранения муниципального района, имеющих официальный сайт, до 100 процентов |  |
|  |  |  | dcrb.lpu09.ru |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения услугами высокоскоростного доступа к сети «Интернет» со скоростью не менее 2 Мбит/сек (на территории сельских поселений не менее 1 Мбит/сек), включая обеспечение возможности приема и передачи данных с указанной скоростью |  | Перейти на скоростной тариф доступа к тарифному плану сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек в МУЗ «Духовницкая ЦРБ» Духовницкого МР |  | 2012 год |  | Главный врач МУЗ «Духовницкая ЦРБ» | увеличение доли учреждений здравоохранения муниципального района, имеющих доступ к сети «Интернет» со скоростью не ниже 2 Мбит/сек, до 50 процентов; со скоростью не ниже 1 Мбит/сек, до 100 процентов |  |
| 3. | Оснащение компьютерной техникой, телекоммуникационным оборудованием |  | 7,7 на 100 занятых в медицине |  | 31.12.2011 |  | Главный врач МУЗ «Духовницкая ЦРБ» | увеличение количества персональных компьютеров, используемых в учреждениях здравоохранения, до 15 штук на 100 занятых в медицине; увеличение числа персональных компьютеров в учреждениях здравоохранения, имеющих доступ к сети «Интернет», до 10 штук на 100 занятых в медицине |  |
|  |  |  | Планируется 17,4 на 100 занятых в медицине |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оснащение информатором для записи на прием к врачу Выход в интернет обеспечен с 14 компьютеров. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение обучения сотрудников муниципальных учреждений здравоохранения на курсах повышения компьютерной грамотности |  | Обучены в 2009 г. на 2 месячных бесплатных курсах. |  | Февраль 2011 г. |  | Главный врач МУЗ «Духовницкая ЦРБ» | организация курсов и программ подготовки (переподготовки) для сотрудников учреждений здравоохранения муниципального образования по использованию информационных технологий в своей деятельности |  |
|  |  |  | Планируется повторное обучение |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение выполнения работ по проектированию локальных вычислительных сети и монтажу локальных вычислительных сетей в муниципальных учреждениях здравоохранения |  | ЛВС функционирует с 2009 г. |  | 2011 год |  | Главный врач МУЗ «Духовницкая ЦРБ» | наличие проекта локальной вычислительной сети и монтаж локальной вычислительной сети; увеличение числа персональных компьютеров в учреждениях здравоохранения в составе локальной вычислительной сети до 10 штук на 100 занятых в медицине |  |
|  |  |  | Объединяет 18 компьютеров. Рассчитана на расширение до 50 компьютеров. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение внедрения персонифицированного учета оказанных медицинских услуг и электронной медицинской карты в муниципальных учреждениях здравоохранения |  | Ведение 100% историй болезни в электронном виде с 2009 г. |  | 2011 год |  | Главный врач МУЗ «Духовницкая ЦРБ» | наличие систем персонифицированного учета оказанных медицинских услуг в 100 процентах учреждений здравоохранения муниципального образования |  |
|  |  |  | Наличие систем учета закупки медикаментов и продуктов питания, работающих через сервер ТФОМС. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение амбулаторно-поликлинического звена общепринятой программой учета больных – в течение 2012 г. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение предоставления в электронном виде муниципальной услуги «Запись на прием к врачу» в муниципальных учреждениях здравоохранения |  | предоставление в электронном виде муниципальной услуги «Запись на прием к врачу» в МУЗ «Духовницкая ЦРБ» обеспечена с 15.05.2011 г. |  | 2011 год |  | Главный врач МУЗ «Духовницкая ЦРБ» | предоставление услуги «Запись на прием к врачу» в 100 процентах учреждений здравоохранения муниципального образования |  |
| 8. | Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения оборудованием для телемедицинских консультаций |  | На имеющемся оборудовании, при подключении высокоскоростного интернета – |  | 2012 год |  | Главный врач МУЗ «Духовницкая ЦРБ» | предоставление телемедицинских консультаций не менее чем в 1 учреждении здравоохранения муниципального района (городского округа) |  |
| 9. | Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения программным обеспечением для бухгалтерского и кадрового учета, а также внедрение систем электронного документооборота |  | Имеются с 2004-2009 г.г. |  | 2011 год |  | Главный врач МУЗ «Духовницкая ЦРБ» | наличие программного обеспечения для бухгалтерского и кадрового учета, а также систем электронного документооборота в 100 процентах учреждений здравоохранения муниципального образования |  |
| 10. | Обеспечение защиты информации и персональных данных в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствии с действующим законодательством |  | При включении портала МЗ СО и расположении медицинской документации на нем – не требуется обеспечения защиты персональных данных. |  | в течение срока, на который разработан план-график |  | Главный врач МУЗ «Духовницкая ЦРБ» | обеспечение защиты информации и персональных данных |  |