АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2014 г. № 681

р. п.  Духовницкое

О  внесении изменений в муниципальную

Программу «Повышение  безопасности

дорожного движения в Духовницком

муниципальном районе на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Духовницкого муниципального района, администрация Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Духовницком муниципальном районе на 2013-2015 годы».

1.1.Раздел 6. «Перечень программных мероприятий» читать:

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет (прогнозно) | местный бюджет (прогнозно) | внебюджетных средств (прогнозно) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение широко-масштабных профи-лактических меро-приятий, направлен-ных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | 2013 2014 2015 итого | 4,6 0,0 9,5 14,1 | - - - | - - - | 3,0 0,0 7,0 10,0 | 1,6 0,0 2,5 4,1 | администрация Духовницкого МР, управление образования (по согласованию), ГИБДД ОП №1 (по согласованию) |  |  |
| 1.2 | Создание информа-ционно-пропаганди-стской продукции, видеороликов, раз-мещение информа-ционных материалов в СМИ по вопросам БДД, организация и размещение темати-ческой наружной рекламы в общественных местах | 2013 2014 2015 итого | 1,3 0,0 2,6 3,9 | - - - - | - - - - | 1,3 0,0 2,6 3,9 | - - - - | администрация Духовницкого МР, управлениеобразования (по согласованию), ГИБДД ОП №1 (по согласованию) |  |  |
| 1.3 | Повышение квали-фикации водителей, медицинских спе-циалистов по пред-рейсовым осмотрам инженерно-техниче-ского персонала пассажирских автотранспортных предприятий области | 2013 2014 2015 итого | 4,5 0,0 5,5 10,0 | - - - - | - - - - | - - - - | 4,5 0,0 5,5 10,0 | ГИБДД ОП №1 (по согласованию), МУП «Транспортник» (по согласованию) |  |  |
|  | Итого по разделу по годам: | 2013 2014 2015 | 10,4 0,00 17,6 | - - - | - - - | 4,3 0,0 9,6 | 6,1 0,0 8,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 28,00 | - | - | 13,9 | 14,1 |  |  |  |
| 2. Сокращение возникновения ДТП, совершаемых по причине "человеческого фактора" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение для общеобразовательных учреждений и учреждений дошко-льного образования учебно-наглядных пособий по профи-лактике детского дорожно-транспорт-ного травматизма | 2013 2014 2015 итого | 1,3 0,0 1,9 3,2 | - - - - | - - - - | 1,3 0,0 1,9 3,2 | - - - - | администрация Духовницкого МР, управление образования (по согласованию) ГИБДД ОП №1 (по согласованию) |  |  |
|  | Итого по разделу по годам: | 2013 2014 2015 | 1,3 0,0 1,9 | - - - | - - - | 1,3 0,0 1,9 | - - - |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 3. Сокращение возникновения ДТП, происходящих по техническим причиним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Модернизация пассажирского автомобильного парка автотранспортных предприятий, капитальный ремонт автобусов | 2013 2014 2015 | 115,0 0,0 130,0 | - - - | - - - | - - - | 115,0 0,0 130,0 | ГИБДД ОП №1 (по согласованию), МУП «Транспортник» (по согласованию) |  |  |
|  | Итого по разделу по годам: | 2013 2014 2015 | 115,0 0,0 130,0 | - - - | - - - | - - - | 115,0 0,0 130,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 245,0 | - | - | - | 245,0 |  |  |  |
| 4. Сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам не совершенствования систем организации, управления и контроля дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция уличного освещения в муниципальных районах | 2013 2014 2015 | 200,0 0,0 200,0 | - - - | - - - | - - - | 200,0 0,0 200,0 | ГИБДД ОП №1 (по согласованию), администрации МО |  |  |
| 4.3 | Развитие системы маршрутного ориентирования на автомобильных дорогах | 2013 2014 2015 | 250,0 0,0 198,5 | - - - | - - - | 50,0 0,0 18,5 | 200,0 0,0 180,0 | ГИБДД ОП №1 (по согласованию), администрации МО |  |  |
|  | Итого по разделу по годам: | 2013 2014 2015 | 450,0 0,0 398,5 | - - - | - - - | 50,0 0,0 18,5 | 400,0 0,0 380,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 848,5 | - | - | 68,5 | 780,0 |  |  |  |
|  | Итого по программе по годам | 2013 2014 2015 | 576,7 0,0 548,0 | - - - | - - - | 55,6 0,0 30,0 | 521,1 0,0 518,0 |  |  |  |
|  | Итого по программе |  | 1124,7 | - | - | 85,6 | 1039,1 |  |  |  |

2. Разместить данное постановление на сайте администрации Духовницкого муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района В.В. Выдренкова.

Глава администрации                                                                                В.И. Курякин

Приложение

к постановлению администрации

Духовницкого муниципального района

от 16 ноября 2014г. № 535

Паспорт Программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Духовницком муниципальном районе на 2013-2015 годы»

(С изменениями от 30.12.2014г. постановление  № 681)

Администрация Духовницкого Муниципального района

| Наименование Программы | муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Духовницком муниципальном районе на 2013 - 2015 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства РФ от 03 октября 2013 г. № 864 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Духовницкого муниципального района Саратовской области |
| Основные разработчики Программы | отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства при администрации Духовницкого муниципального района |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Задачами Программы являются: снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине "человеческого фактора", повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах; снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих техническим причинам, совершенствование систем организации, управления и контроля дорожных происшествий, совершаемых по причине "человеческого фактора"; снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Духовницкого муниципального района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 85,6 тыс. рублей местного бюджета, 1039,1 тыс. рублей - внебюджетные средства. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2015 года |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется: комиссией при администрации Духовницкого муниципального района по обеспечению безопасности дорожного движения; отделом капитального строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретшей в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам страны., в рамках утвержденного Постановления Правительства РФ от 03 октября 2013 г. N 864 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" с объемами финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и иных источников по годам.

Разработка региональных и местных программ с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

С учетом уровня риска гибели людей в результате дорожно- транспортных происшествий (далее ДТП) и ущерба, наносимого экономическим интересам района, эффективное обеспечение безопасности дорожного движения (далее - БДД) не может быть достигнуто только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

Большая часть дорожно-транспортных происшествии, совершенны из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий, из которых наиболее распространенными являются: низкие сцепные качества дорожногопокрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия.

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

недостаточная концентрация ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

массовое пренебрежение требованиями БДД, отсутствие транспортной культуры и право сознания со стороны участников дорожного движения и общества;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине "человеческого фактора", путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно -  надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т, п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах, создание информационно-пропагандистской продукции и видеороликов, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение квалификации ' водителей и преподавательского состава общеобразовательных школ по правилам дорожного движения, проведение конкурсов "Безопасное колесо", направленных на профилактику детского и юношеского дорожного травматизма.

Стабильно увеличивающиеся потребности и возможности населения привели за последние годы к оттоку (миграции) трудоспособной части населения из сельской местности в город и к резкому росту численности транспортных средств, что существенно изменило дорожные условия движения.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается: установка на дорогах областной и муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых световозвращающих материалов (термопластика или полимеров); устройство искусственных неровностей дороги типа «Лежащий полицейский» со световозвращателями на прилегающих к образовательным учреждениям участках улично-дорожной сети; установка на наиболее опасных участках областных автодорог дорожных (барьерных) ограждений.

2. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2015 года.

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», - повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам, - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

3. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03 октября 2013 года № 864, предусматривается финансирование региональных целевых программ на принципах совместного финансирования.

В рамках настоящей Программы предусматривается финансирование отдельных программных мероприятий, реализуемых на территории Духовницкого муниципального района на принципах софинансирования из местного бюджета. Правительство Саратовской области в лице государственного заказчика областной Программы заключает соглашение (договор) с администрацией Духовницкого муниципального района на весь срок реализации районной программы о софинансировании мероприятий областной Программы за счет средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников с ежегодным уточнением объемов инвестиций и пообъектного перечня в рамках, соответствующих бюджетов на финансовой год.

Исходя из минимальной потребности районных структур иорганизаций, участвующих в обеспечении повышения безопасности дорожного движения, предполагаемое общее финансирование программных мероприятий составит 1124,7 тыс. рублей, в том числе на 2013 год - 576,7 тыс. рублей, на 2014 год — 0,00 тыс. рублей, 2015 год -548,0 тыс. рублей.

4. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы – администрация Духовницкого муниципального района. Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по мероприятиям программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Государственный заказчик ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития торговли области и министерство финансов области отчет о финансировании программы и фактическом использовании денежных средств по Программе.

Государственный заказчик ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития и торговли области и министерство финансов области отчет о финансировании Программы в разрезе всех предусмотренных источников и результатах исполнения программных мероприятий.

Государственный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию средств областного бюджета, бюджета муниципального района и внебюджетных источников, подготавливает и предоставляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год.

Ежегодно государственный заказчик подготавливает и до 1 февраля каждого года представляет в министерство экономического развития и торговли, области, министерство финансов области информацию о ходе реализации программы за прошедший год, а также предложения о внесении в нее изменений, продлении срока действия, завершении или прекращении.

Исполнители программных мероприятий ежемесячно (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным), ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом) и ежегодно (до 20 января каждого года) представляют информацию о результатах реализации соответствующих мероприятий Программы за отчетный период времени в комитет транспорта области.

Комиссия при администрации Духовницкого муниципального района по обеспечению безопасности дорожного движения ежегодно рассматривает вопрос о ходе выполнения Программы.

5. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий реализации Программы

# Условием достижения целей и задач Программы является сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях на 10-15 процентов к концу 2015 года по сравнению с базовым 2013 годом. Полная реализация программы создаст оптимальные условия для снижения травматизма, особенно связанного с детьми и гражданами преклонного возраста, а также послужит действенным средством сокращения экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий.

6. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет (прогнозно) | местный бюджет (прогнозно) | внебюджетных средств (прогнозно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведенияна дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение широко-масштабных профи-лактических меро-приятий, направлен-ных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | 2013 2014 2015 итого | 4,6 0,0 9,5 14,1 | - - - | - - - | 3,0 0,0 7,0 10,0 | 1,6 0,0 2,5 4,1 | администрация Духовницкого МР, управление образования(по согласованию), ГИБДД ОП №1 (по согласованию) |  |
| 1.2 | Создание информа-ционно-пропаганди-стской продукции, видеороликов, размещение информационных материалов в СМИ по вопросам БДД, организация и размещение тематической наружной рекламы в общественных местах | 2013 2014 2015 итого | 1,3 0,0 2,6 3,9 | - - - - | - - - - | 1,3 0,0 2,6 3,9 | - - - - | администрация Духовницкого МР, управлениеобразования (по согласованию), ГИБДД ОП №1 (по согласованию) |  |
| 1.3 | Повышение квалификации водителей, медицинских специалистов по предрейсовым осмотрам инженерно-технического персонала пассажирских автотранспортных предприятий области | 2013 2014 2015 итого | 4,5 0,0 5,5 10,0 | - - - - | - - - - | - - - - | 4,5 0,0 5,5 10,0 | ГИБДД ОП №1 (по согласованию), МУП «Транспортник» (по согласованию) |  |
|  | Итого по разделу по годам: | 2013 2014 2015 | 10,4 0,00 17,6 | - - - | - - - | 4,3 0,0 9,6 | 6,1 0,0 8,0 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 28,00 | - | - | 13,9 | 14,1 |  |  |
|  | │ 2. Сокращение возникновения ДТП, совершаемых по причине "человеческого фактора" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение для общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования учебно-наглядных пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 2013 2014 2015 итого | 1,3 0,0 1,9 3,2 | - - - - | - - - - | 1,3 0,0 1,9 3,2 | - - - - | администрация Духовницкого МР,управление образования (по согласованию), ГИБДД ОП №1 (по согласованию) |  |
|  | Итого по разделу по годам: | 2013 2014 2015 | 1,3 0,0 1,9 | - - - | - - - | 1,3 0,0 1,9 | - - - |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 3,2 |  |  | 3,2 |  |  |  |
|  | 3. Сокращение возникновения ДТП, происходящих по техническим причиним |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Модернизация па-ссажирского автомо-бильного парка автотранспортных предприятий, капитальный ремонт автобусов | 2013 2014 2015 | 115,0 0,0 130,0 | - - - | - - - | - - - | 115,0 0,0 130,0 | ГИБДД ОП №1 (по согласованию), МУП «Транспортник» (по согласованию) |  |
|  | Итого по разделу по годам: | 2013 2014 2015 | 115,0 0,0 130,0 | - - - | - - - | - - - | 115,0 0,0 130,0 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 245,0 | - | - | - | 245,0 |  |  |
|  | 4. Сокращение возникновения ДТП, происходящих по причинам не совершенствования систем организации, управления и контроля дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт автомобиль-ных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция уличного освещения в муниципальных районах | 2013 2014 2015 | 200,0 0,0 200,0 | - - - | - - - | - - - | 200,0 0,0 200,0 | ГИБДД ОП №1 (по согласованию), администрации МО |  |
| 4.3 | Развитие системы маршрутного ориентирования на автомобильных дорогах | 2013 2014 2015 | 250,0 0,0 198,5 | - - - | - - - | 50,0 0,0 18,5 | 200,0 0,0 180,0 | ГИБДД ОП №1 (по согласованию), администрации МО |  |
|  | Итого по разделу по годам: | 2013 2014 2015 | 450,0 0,0 398,5 | - - - | - - - | 50,0 0,0 18,5 | 400,0 0,0 380,0 |  |  |
|  | Итого по разделу: |  | 848,5 | - | - | 68,5 | 780,0 |  |  |
|  | Итого по программе по годам | 2013 2014 2015 | 576,7 0,0 548,0 | - - - | - - - | 55,6 0,0 30,0 | 521,1 0,0 518,0 |  |  |
|  | Итого по программе |  | 1124,7 | - | - | 85,6 | 1039,1 |  |  |