АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 2 июня 2015 г. № 230-р

р. п.  Духовницкое

О создании комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Саратовской области от 30.04.2015 года № 85-Пр «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы области осенне-зимнего периода 2014-2015 годов и задачах  по подготовке к осенне-зимнему  периоду 2015-2016 годов», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г.   № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и руководствуясь Уставом Духовницкого муниципального района:

1.Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов в составе согласно приложению № 1.

2.Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно приложению № 2.

3.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Духовницкого муниципального района согласно приложению № 3.

4.Утвердить планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы Духовницкого муниципального района  к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов по формам согласно приложениям № 4-7.

5.Отменить распоряжение «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы Духовницкого муниципального района осенне-зимнего периода 2014-2015 годов и задачах  по подготовке к осенне-зимнему  периоду 2015-2016 годов» от 08.05.2015г. № 191-р.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района В.В.Выдренкова.

Глава администрации                                                                               В.И. Курякин

Приложение № 1

к распоряжению администрации Духовницкого муниципального района

от «  2  »   июня  2015г. № 230-р

Состав

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

| Выдренков В.В. | заместитель главы администрации Духовницкого муниципального района, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Косарева Р.В. | начальник отдела строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района, заместитель председателя комиссии |
| Неверова Н.В. | консультант отдела строительства, архитектуры , ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района, секретарь комиссии |
| Члены Комиссии: |  |
| Спицын М.В. | начальник отдела по организации ГО и предотвращению ЧС природного и техногенного характера администрации Духовницкого муниципального района |
| Слепченко Л.Г. | начальник отдела экономического развития, торговли и инвестиций администрации Духовницкого муниципального района |
| Осипова Л.И. | директор ООО «Уют» (по согласованию) |
| Кожебаткина Н.Н. | начальник управления образования администрации Духовницкого муниципального района (по согласованию) |
| Князюкова Н.А. | начальник управления культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района (по согласованию) |
| Афонина Н.Г. | и.о. главного врача ГУЗ СО «Духовницкая районная больница» (по согласованию) |
| Смирнов А.П. | начальник филиала «Духовницкий» ГУП СО «Облводоресурс» (по согласованию) |
| Бирюков Ф.Н. | начальник Духовницких РЭС Северо-восточного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» (по согласованию) |
| Виловатый В.В. | начальник участка в р.п. Духовницкое ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» филиал в г.Балаково (по согласованию) |
| Егоров Ф.Н. | государственный инспектор Балаковского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Ульянова М.В. | государственный инспектор Балаковского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению администрации Духовницкого муниципального района

от «  2  »   июня  2015г. № 230-р

Положение

о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  Духовницкого муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

1. Общие положения

- Комиссия по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г. (далее - Комиссия) создается в целях, своевременной подготовки и повышения качества работы жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района в осенне-зимний период 2015-2016г.г., обеспечения надежной работы энергоисточников, передачи, распределения и снабжения энергоресурсами-потребителей социальной сферы и населения.

- В своей работе комиссия руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Саратовской области и органов местного самоуправления, Уставом Духовницкого муниципального района, Положением по оценке готовности к работе в осенне-зимний период теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденным Министерством промышленности и энергетики РФ                  25 августа 2004г.

- Состав комиссии утверждается распоряжением администрации Духовницкого муниципального района. Комиссия действует в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

- Комиссия, формируется из представителей теплоснабжающих и теплосетевых организаций Духовницкого муниципального района,  из представителей администрации Духовницкого муниципального района и представителей Ростехнадзора.

2. Основные задачи и функции комиссии

- Основными задачами Комиссии являются:

- Выявление и устранение недостатков, снижающих надежность работы систем энергоснабжения.

2.1.2. Обеспечение подготовки необходимой документации по готовности организаций к работе в осенне-зимний период до 15 сентября 2015 года.

2.2. Основными функциями Комиссии являются:

- Проверка выполнения условий готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, расположенных на территории Духовницкого муниципального района, согласно Положению по оценке готовности к работе в осенне-зимний период и паспортизации теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденному Министерством; промышленности в энергетики РФ 25 августа 2004г.

3. Организация	 деятельности

3.1.  Комиссией проводятся рейдовые проверки объектов теплоснабжения, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии не реже одного раза в месяц, По итогам рейдовых проверок проводятся заседания Комиссии. О дате и повестке дня заседания члены Комиссии извещаются заранее по указанию председателя Комиссии или его заместителя.

3.2.  Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а при его отсутствии - заместитель председателя.

3.3. Председатель комиссии обеспечивает регулярный созыв заседаний Комиссии, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению.

3.4.  Решение Комиссии по обсуждаемым вопросам принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равного числа голосов голос председателя Комиссии является решающим.

3.5.  Результаты рейдовых, проверок оформляются актом готовности к работе в осенне-зимний период, который подписывается всеми членами Комиссии

3.6. Секретарь Комиссии готовит материалы для заседаний Комиссии, ведет делопроизводство Комиссий, своевременно оповещает членов Комиссии о проведении рейдовых проверок и заседаний, осуществляет контроль за исполнением принятых решений Комиссии.

3.7.   В заседаниях Комиссии, кроме ее членов, могут участвовать лица, приглашенные для рассмотрения отдельных вопросов. Состав приглашенных лиц утверждается председателем Комиссии.

Приложение № 3

к распоряжению администрации Духовницкого муниципального района

от «  2  »   июня  2015г. № 230-р

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Духовницкого муниципального района

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Духовницкого муниципального района (далее - программа) является, оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

1.2.Проверка проводится на предмет соблюдения требований готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее  -  правила).

1.3.Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 1 августа по 1 сентября 2015 года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 1 сентября по 1 октября 2015 года.

1.4.Объектами, подлежащими проверке, являются тепловые сети и котельные, определенные графиком проверки котельных и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг. согласно приложению..

1.5. При оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду в отношении данных организаций проверяются следующие документы:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных, техническими, регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве;

- обеспечение безаварийной; работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения, потребителей,а именно:

готовность систем  топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения - соответствующих организационно- технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений: теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло, электро, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный: период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний Ростехнадзора, влияющих на: надежность работы в отопительный период;

работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

1.6.При оценке готовности жилищных организаций проверяются следующие документы:

- план - график подготовки жилого дома  отопительному периоду;

- акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде;

- паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях;

-договоры	 на выполнение работ по обслуживанию системы теплопотребления;

- акт весеннего осмотра жилого дома.

1.7. При проведении проверки потребителей тепловой энергии проверяются следующие документы:

- акт гидравлических испытаний теплопотребляющих установок;

- акт осмотра здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)к отопительному периоду;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- акт соответствия:запорно-регулйрующей арматуры требованиям НТД;

- справка об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом.

1.8. Все результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по прилагаемому образцу.

Приложение к Программе

График

проверки котельных и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Духовницкого муниципального района,

к отопительному периоду 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование объекта | Дата проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 (школьная) ООО «Уют» | с 15.09.2015г. по 30.09.2015г. |
| 2 | Котельная № 5 (Юбилейная) ООО «Уют» |  |
| 3 | Котельная № 6 (ЦРБ) ООО «Уют» |  |
| 4 | Котельная МУК «РДК УК» | с 15.09.2015г. по 30.09.2015г. |
| 5 | Топочная СДК с. Никольское |  |
| 6 | Топочная СДК с. Брыковка |  |
| 7 | Топочная СДК с. Липовка |  |
| 9 | Топочная СДК с. Березовая Лука |  |
| 10 | Котельная МОУ «ООШ с. Никольское» | с 01.09.2015г. по 15.09.2015г. |
| 12 | Котельная МОУ «СОШ с. Брыковка» |  |
| 13 | Котельная МОУ «СОШ с. Березовая-Лука» |  |
| 14 | Котельная МДОУ «Детский сад «Колосок» с. Дубовое» |  |
| 15 | Котельная МОУ «СОШ с. Теликовка» |  |
| 16 | Топочная МДОУ «Детский сад «Березка» с. Теликовка |  |
| 17 | Котельная МОУ «СОШ с. Липовка» |  |
| 18 | Котельная МОУ «СОШ с. Дмитриевка» |  |
| 19 | Котельная МОУ «ООШ с. Озерки» |  |
| 20 | Топочная МОУ «ООШ с. Озерки» |  |
| 21 | Котельная МОУ «СОШ с. Горяйновка» |  |
| 22 | Котельная МОУ «СОШ с.Ново-Захаркино» (с.Полеводинское) |  |
| 23 | Котельная МОУ «СОШ с.Ново-Захаркино» |  |
| 24 | Котельная Дом творчества |  |
| 25 | Котельная МОУ «Начальная школа-детский сад р.п.Духовницкое» |  |
| 26 | Топочная Управление образования |  |
| 27 | ФАП с. Богородское | с 15.09.2015г. по 30.09.2015г. |
| 28 | ФАП с. Никольское |  |
| 29 | ВОП с. Брыковка |  |
| 30 | ФАП с.Григорьевка |  |
| 31 | ФАП с. Березовая-Лука |  |
| 32 | ФАП с. Теликовка |  |
| 33 | ФАП с. Липовка |  |
| 34 | ФАП с. Левенка |  |
| 35 | ВОП р.п. Духовницкое |  |
| 36 | ФАП с. Озерки |  |
| 37 | ФАП с. Горяйновка |  |
| 38 | ФАП с. Софьинка |  |
| 39 | ФАП п. Тамбовский |  |
| 40 | ВОП п. Полеводинский |  |
| 41 | Зубопротезное отделение р.п. Духовницкое |  |
| 42 | Духовницкая районная больница |  |

Приложение № 4

к распоряжению администрации Духовницкого муниципального района

от «  2  »   июня  2015г. № 230-р

Утверждаю

Глава администрации Духовницкого

муниципального района

____________________ В.И.Курякин

«_____» ____________  2015 года

План-график

подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование | План | в том числе по срокам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.06 | 01.07 |  | 15.07 | 01.08 |  |  | 15.08 |  | 01.09 |  | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. | Подготовка жилых домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частные индивидуальные домостроения | 5941 | 852 | 1700 |  | 2548 | 3396 |  |  | 4244 |  | 5092 |  | 5941 |
|  | Муниципальный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственное управление | 35 | 5 | 10 |  | 15 | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  | 35 |
|  | Всего: | 5976 | 857 | 1710 |  | 2563 | 3416 |  |  | 4269 |  | 5122 |  | 5976 |
| 2. | Подготовка теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоисточники, ед. | 36 | 5 | 10 |  | 15 | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  | 36 |
|  | Всего: | 36 | 5 | 10 |  | 15 | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  | 36 |
|  | Тепловые сети, км | 4,044 | 0,58 | 1,16 |  | 1,74 | 2,32 |  |  | 2,9 |  | 3,48 |  | 4,044 |
|  | Всего: | 4,044 | 0,58 | 1,16 |  | 1,74 | 2,32 |  |  | 2,9 |  | 3,48 |  | 4,044 |
|  | ЦТП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км | 125,3 | 17 | 34 |  | 51 |  | 68 |  |  | 85 | 102 | 125,3 |  |
|  | Всего: | 125,3 | 17 | 34 |  | 51 |  | 68 |  |  | 85 | 102 | 125,3 |  |
|  | Канализационные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты (канализационные насосные станции, очистные сооружения и др.), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 16 |  |
|  | Всего: | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 16 |  |
|  | Образование | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 13 | 20 |  |
|  | Всего: | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 13 | 20 |  |
|  | Социальная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 |  |
|  | Всего: | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 |  |

Исполнитель:  Неверова Н.В.  Телефон (84573) 2-21-54

Приложение № 5

к распоряжению администрации Духовницкого муниципального района

от «  2  »   июня  2015г. № 230-р

Утверждаю
Глава администрации Духовницкого
муниципального района 
___________________ В.И. Курякин
"_____" ____________ 2015 года

План
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
к отопительному сезону 2015-2016 годов Духовницкого муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | Всего |  | В том числе по ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЖКХ |  | образование |  | социальное развитие |  | здравоохра- нение |  | культура |  | муници-пальные образования |  | другие ведомства |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Подготовка теплоисточников, всего: | шт. | 36 |  | 3 |  | 16 |  |  |  | 12 |  | 5 |  |  |  |  |  | 2461,2 |  |
|  | Акты готовности котельных | шт. | 36 |  | 3 |  | 16 |  |  |  | 12 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности котельных | шт. | 36 |  | 3 |  | 16 |  |  |  | 12 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельные мощностью от 0,1МВт и выше, всего, в том числе: | шт. | 18 |  | 3 |  | 13 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1289,9 |  |
|  | на газе | шт. | 18 |  | 3 |  | 13 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1289,9 |  |
|  | на твердом топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на жидком топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с электрокотлами | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Котельные мощностью менее 0,1 МВт, всего, в том числе: |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  |  | 11 |  | 4 |  |  |  |  |  | 560,7 |  |
|  | на газе | шт. | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  |  | 560,7 |  |
|  | на твердом топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на жидком топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с электрокотлами | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка тепловых сетей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | всего (опрессовка) | км | 4,044 |  | 1,674 |  | 1,770 |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | капитальный ремонт теплотрасс | км | 0,120 |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,0 |  |
| 2.3. | теплоизоляционные работы | км | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты готовности ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт и замена котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котлов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | насосов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автоматика безопасности | комп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоподогревателей | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | замена и установка новых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котлов | шт. | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 165,0 |  |
|  | насосов | шт. | 7 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 96,0 |  |
|  | автоматика безопасности | комп. | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,6 |  |
|  | сигнализаторы загазованности | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание запаса топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | основное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердое топливо (дрова) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердое топливо (уголь) | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жидкое топливо | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | резервное: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердое топливо (дрова) | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердое топливо (уголь) | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жидкое топливо | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Создание требуемого запаса материально-технических ресурсов (трубы, задвижки и т.д.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка объектов социальной сферы (школы, детские сады, больницы и социальные учреждения с постоянным пребыванием людей) | шт. | 51 |  |  |  |  | 20 |  |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты готовности объектов | шт. | 51 |  |  |  |  | 20 |  |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности объектов | шт. | 51 |  |  |  |  | 20 |  |  | 16 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель главы администрации по ЖКХ Выдренков В.В. _______________________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. Исполнитель: Неверова Н.В. _________________ (84573) 2-21-54 (Ф.И.О.) (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к распоряжению администрации Духовницкого муниципального района

от «  2  »   июня  2015г. № 230-р

Утверждаю
Глава администрации Духовницкого
муниципального района 
___________________ В.И. Курякин
"_____" ____________ 2015 года

План

мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2015-2016 годов

Духовницкого муниципального района

| № п/п | ### Мероприятия | Единица измерения | Всего по плану | Выполнение | Финансирование (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |
| 1 | Подготовка жилищного фонда всего, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м | 5976/406,54 |  | 1868 |  |
| 1.1. | Частные индивидуальные домостроения | количество домов/тыс. кв. м | 5941/371,74 |  | 1210 |  |
| 1.2. | Ведомственный, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с индивидуальным/ печным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 1.3. | ЖСК, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 1.4. | Товарищества собственников жилья, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | индивидуальным/печным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 1.5. | Управляющие компании, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с индивидуальным/печным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 1.6. | Непосредственное управление, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м | 35/34,8 |  | 250 |  |
|  | с центральным отоплением | количество домов/тыс. кв. м | 1/3,6 |  | 30 |  |
|  | с индивидуальным/печным отоплением | количество домов/тыс. кв. м | 34/31,2 |  | 220 |  |
|  | паспорта готовности | шт. | 35 |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. | 35 |  |  |  |
| 1.7. | Обслуживаемого муниципальным предприятием ЖКХ, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с центральным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | с индивидуальным/печным отоплением | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | паспорта готовности | шт. |  |  |  |  |
|  | акты готовности | шт. |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт жилых домов | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилых домов | количество домов/тыс. кв. м | 35/34,8 |  | 250 |  |
| 4. | Ремонт инженерного оборудования: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | центрального отопления: |  |  |  |  |  |
|  | радиаторы | шт. | 8 |  | 35 |  |
|  | трубопроводы | км |  |  |  |  |
|  | запорная арматура | шт. |  |  |  |  |
| 4.2. | водоснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводы холодного водоснабжения | км | 0,6 |  | 15 |  |
|  | трубопроводы горячего водоснабжения | км |  |  |  |  |
|  | запорная арматура | шт. |  |  |  |  |
| 4.3. | канализации: |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводы | км |  |  |  |  |
|  | колодцы | шт. |  |  |  |  |
|  | выпуски | км |  |  |  |  |
| 4.4 | электроснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | сетей электроснабжения | кол-во домов/ км |  |  |  |  |
|  | распределительных и групповых щитов | кол-во домов/ км |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | кровли, в том числе: | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | мягкой | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | металлической | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
|  | шиферной | количество домов/тыс. кв. м | 1/0,25 |  | 6 |  |
| 5.2. | вентиляционных каналов | шт. | 7 |  | 16 |  |
| 5.3. | печей | шт. |  |  |  |  |
| 5.4. | дверных блоков | шт. | 19 |  | 42 |  |
| 6. | Заключение договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество газифицированных индивидуальных жилых домов | количество домов/ количество договоров | 4933/4933 |  |  |  |
| 6.2. | Количество газифицированных квартир | количество квартир/ количество договоров | 585/585 |  |  |  |
| 6.3. | Количество газифицированных многоквартирных домов, имеющих внутридомовое газовое оборудование, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома (ТСЖ, ЖСК, УО и непосредственное управление) | количество домов / количество договоров | 34/34 |  |  |  |
| 7. | Заключение договоров на периодическую проверку технического состояния дымоходов и системы вентиляции в многоквартирных домах | количество домов / количество договоров | 34/34 |  |  |  |
| 8. | Отмостка | количество домов/тыс. кв. м | 3/0,38 |  | 14 |  |
| 9. | Остекление | количество домов/тыс. кв. м |  |  |  |  |
| 10. | Прочие работы | тыс. рублей | 30 |  | 30 |  |

Заместитель главы администрации по ЖКХ 	______Выдренков В.В. 	________________________

(Ф.И.О.) 	(подпись) 	         М.П.

Исполнитель 	_____Неверова Н.В. 	_____________________ 	____(84573) 2-21-54

(Ф.И.О.) 	(подпись) 	(телефон)

Приложение № 7

к распоряжению администрации Духовницкого муниципального района

от «  2  »   июня  2015г. № 230-р

Утверждаю

Глава администрации Духовницкого

муниципального района

___________________ В.И.Курякин

«_____» ____________  2015 года

Сведения о подготовке объектов

водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2015-2016 годов Духовницкого муниципального района

| № строки | Показатель | Единица измерения | Всего в наличии | Подготовка для работы в зимних условиях |  |  | Финансирование, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | % готов-ности | План | Факт | % |
| 1 | Водозаборы | ед. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водопроводные насосные станции | ед. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водопроводные очистные сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность | т.м3/сут. | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водопроводные сети (общая готовность) | км | 125,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ветхие сети водопровода (перекладка водопроводных сетей) | км |  | 0,25 |  |  | 0,15 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км |  | 0,40 |  |  | 0,284 |  |  |
| 7 | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 14,0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт и утепление водоразборных колонок | шт. | 230 | 18 |  |  | 0,022 |  |  |
| 9 | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 230 | 15 |  |  | 0,057 |  |  |
| 10 | Артезианские скважины | шт. | 32 | 10 |  |  | 0,17 |  |  |
| 11 | Канализационные насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Канализационные очистные сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность | т.м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Канализационные сети (общая готовность) | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ветхие канализационные сети (перекладка канализационных сетей) | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт канализационных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт канализационных колодцев | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,684 |  |  |

Заместитель главы администрации по ЖКХ____________________________ Выдренков В.В.

(подпись, печать)

Исполнитель: Неверова Н.В.

Телефон (84573) 2-21-54

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду  2015/2016г.г.

__________________________                                   "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _______20__г., утвержденной

_______________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________

________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.*

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________      ____________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

________________________________________________________________________

*  При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.