АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2015 г. № 424

р. п.  Духовницкое

О внесении изменений в муниципальную программу «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2015-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Духовницкого муниципального района, администрация Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Духовницкого муниципального района от  27.11.2014г.    № 608 «Об утверждении  муниципальной  программы «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2015-2016 годы» следующие изменения:

-  приложение к постановлению администрации Духовницкого муниципального района от  27.11.2014г.    № 608 «Об утверждении  муниципальной  программы «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2015-2016 годы»  читать в  новой редакции согласно приложению.

2.Разместить данное постановление на сайте администрации Духовницкого муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района И.С. Лялина.

Глава администрации                                                                В.И. Курякин

Приложение к постановлению

администрации Духовницкого

муниципального района

от 29.12.2015 года №

Муниципальная программа

«Водоснабжение Духовницкого муниципального района

на 2015-2016 годы»

- Паспорт программы

| Наименование программы | «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2015-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Саратовской области от 16.11.2010 N 574-П (ред. От 08.05.2013) "О долгосрочной областной целевой программе "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011 - 2015 годы" |
| Заказчик | Администрация Духовницкого муниципального района. |
| Основные разработчики программы | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, транс-порта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района. |
| Цель и задачи программы, важнейшие оценочные показатели | Определение объектов строительства и мероприятий, оценка потребности материально-технических ресурсов и капитальных вложений на реализацию программы; Наращивание темпов водоснабжения, внедрение экономичных и энергосберегающих технологий и оборудования для более эффективного водо- снабжения населенных пунктов Духовницкого муниципального района. |
| Сроки реализации программы | 2015-2016 г.г. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрации муниципальных образований Духовницкого района. Филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Духовницкий» (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 14573,00 тыс. рублей; том числе бюджет муниципальных образований (прогнозно) — 725,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - средства гарантирующей организации (прогнозно) — 13663,00 тыс. рублей, внебюджетные источники (прогнозно) —185,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Предусматривается модернизировать водонапорные башни, артезианские скважины, водонапорные сети в населенных пунктах района. |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Администрация Духовницкого муниципального района, районное Собрание, сельские Советы муниципальных образований Духовницкого муниципального района. |

2. Содержание проблемы и обоснование  необходимости                      решения ее программными методами

В связи с тем, что на территории Духовницкого муниципального района за последние 25 лет практически не производилась замена, реконструкция водопроводных и водозаборных сооружений, вопрос водоснабжения населения в настоящий момент как никогда актуален. 80% водопроводных и водозаборных сооружений находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, водозаборные сооружения требуют реконструкции.

Для проведения работ по водоснабжению Духовницкого муниципального района необходим комплексный подход к решению проблем водоснабжения с участием администрации муниципального района, администраций муниципальных образований района, строительных и проектных организаций, населения. Для решения вопросов водоснабжения необходим программный метод.

3. Основные цели и задачи программы, сроки                                       ее  реализации

Основными целями Программы являются:

- Наращивание темпов водоснабжения, внедрение экономичных и энергосберегающих технологий и оборудования для более эффективного водоснабжения населенных пунктов;

- Обеспечение единого подхода к решению проблем водоснабжения на-селения Духовницкого муниципального района;

- Улучшение условий жизни населения  Духовницкого муниципального района.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается рациональное использование средств областного бюджета, муниципальных образований и средств из внебюджетных источников, направляемых на водоснабжение.

Программа рассчитана на период с 2015 по 2016 годы и предусматривает модернизацию системы водоснабжения: установку водонапорных башен, бурение артезианских скважин, модернизацию (реконструкцию) водопроводных сетей, изготовление проектно-сметной документации по модернизации системы водоснабжения (сетей и сооружений)  в населенных пунктах Духовницкого  района.

4.  Система программных мероприятий

В качестве основных показателей водоснабжения Духовницкого муниципального района определены:

- Число частных домовладений, снабжаемых водой;

- Число   коммунально-бытовых   объектов   и   объектов   социальной сферы, снабжаемых водой;

- Протяженность внутрипоселковых распределительных сетей;

- Объем потребления воды, всего, в том числе, на коммунально-бытовые нужды.

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие задания, обеспечивающие достижение программных целей.

Перечень объектов строительства, мероприятий в рамках программы водоснабжения Духовницкого муниципального района на период 2015-2016 годы приведен в приложении.

5. Ресурсное обеспечение программы

Расчет капитальных вложений в расширение системы водоснабжения выполнен на основании укрупненных нормативов капиталовложений, данных заводов-изготовителей о стоимости оборудования и другой информации.

Финансирование мероприятий предусматривается за счет средств  областного, местного бюджетов и  внебюджетных источников.

В целом капиталовложения составят  14573,00 тыс. руб., в том числе бюджет муниципальных образований(прогнозно)составит 725,00 тыс. рублей, из областного бюджета - средства гарантирующей организации (прогнозно)—13663,00 тыс. рублей , из внебюджетных источников (прогнозно) – 185,00 тыс. рублей.

6. Организация управления реализации программы                                             и контроль за ходом ее выполнения

Управление ходом реализации Программы осуществляет администрация Духовницкого муниципального района, в лице заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района по капитальному строительству, архитектуре  и  жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутаты районного Собрания, сельских Советов муниципальных образований Духовницкого муниципального района осуществляют контроль за  ходом ее выполнения.

7.  Оценка эффективности социально-экономических     последствий реализации программы

При реализации мероприятий настоящей Программы ожидаются не только экономические, но социальные и экологические положительные результаты последствия  модернизации и улучшения снабжения населения водой.

Экономические результаты программы водоснабжения повлияют на экономические показатели водопроводного хозяйства района и увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

8. Перечень  мероприятий  в рамках муниципальной  программы

"Водоснабжение Духовницкого муниципального района   на 2015-2016  годы"

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства | Единица измерения | Мощность | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей (прогнозно) |  |  |  | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет муниципального образования(прогнозно) (по согласованию) | Средства из областного бюджета- гарантирующей организации (прогнозно) (по согласованию) | Внебюджетные средства (прогнозно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Духовницкое муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Пушкина | п.м. | 600 | 645,00 | - | 645,00 | - | 2015 |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода по переул. к ул. Коммунальная | п.м. | 250 | 310,00 | - | 310,00 | - | 2015 |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации «Станция обезжелезивания воды на головном водозаборе р.п.Духовницкое. II очередь» (по согласованию) | Центральный водозабор | 1 | 1200,00 | - | 1200,00 | - | 2016 |
| 4 | Строительство объекта «Станция обезжелезивания воды на головном водозаборе р.п.Духовницкое. II очередь» (по согласованию) | Центральный водозабор | 1 | 7000,00 | - | 7000,00 | - | 2016 |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Плодопитомник | п.м. | 700 | 760,00 | - | 760,00 | - | 2016 |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Центральная усадьба | п.м. | 490 | 622,00 | - | 622,00 | - | 2016 |
| 7 | Капитальный ремонт водо- провода по ул. Элеваторная | п.м. | 600 | 645,00 | - | 645,00 | - | 2016 |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Первомайская | п.м. | 671 | 721,00 | - | 721,00 | - | 2016 |
| 9 | Итого, в том числе |  |  | 11903,00 | - | 11903,00 | - |  |
|  | 2015 |  |  | 955,00 |  | 955,00 |  |  |
|  | 2016 |  |  | 10948,00 |  | 10948,00 |  |  |
| Брыковское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Никольское диам. 63мм, п/э, протяженность 333,3пм | п.м. | 200 | 200,00 | 200,00 | - | - | 2015 |
| 11 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Никольское диам. 63мм, п/э, | п.м. | 200 | 200,00 | 200,00 | - | - | 2016 |
| 12 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 100,00 | 15,00 | - | 85,00 | 2016 |
| 13 | Итого, в том числе |  |  | 500,00 | 415,00 | - | 85,00 |  |
|  | 2015 |  |  | 200,00 | 200,00 | - | - |  |
|  | 2016 |  |  | 300,00 | 215,00 | - | 85,00 |  |
| Березово-Лукское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Березовая Лука диам. 63мм, п/э, протяженность 90м | п.м. | 90 | 135,00 | 130,00 | - | 5,00 | 2016 |
| 15 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Теликовка диам. 63мм, п/э, протяженность 90м |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 100,00 | 20,00 | - | 80,00 | 2016 |
| 17 | Итого, в том числе |  |  | 235,00 | 150,00 | - | 85,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 235,00 | 150,00 | - | 85,00 |  |
| Липовское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт водонапорных башен в с. Левенка |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Левенка диам. 63мм, п/э, протяженность 90м | п.м. | 90,00 | 135,00 | 120,00 | - | 15,00 | 2016 |
| 20 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Липовка диам. 63мм, п/э, протяженность 100м |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 15,00 | 15,00 | - |  | 2016 |
| 22 | Итого, в том числе |  |  | 150,00 | 135,00 | - | 15,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 150,00 | 135,00 | - | 15,00 |  |
| Горяйновское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Горяйновка диам. 63мм, п/э, протяженность 90м |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Софьинка диам. 63мм, п/э, протяженность 100м |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  | 2016 |
| 26 | Итого, в том числе |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  |  |
| Дмитриевское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Озерки диам. 63мм, п/э, протяженность 100м ул. Гагарина | п.м | 100 | 150,00 | - | 150,00 | - | 2016 |
| 28 | Строительство артезианской скважины глубиной h=45м с установкой системы очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Разработка ПСД по объекту «Станция обезжелезивания воды на головном водозаборе с. Дмитриевка» | ПДС | 1 | 1500,00 | - | 1500,00 | - | 2016 |
| 30 | Строительство артезианской скважины глубиной h=45м с установкой системы очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 110,00 | - | 110,00 | - | 2016 |
| 32 | Итого, в том числе |  |  | 1760,00 | - | 1760,00 | - |  |
|  | 2016 |  |  | 1760,00 | - | 1760,00 | - |  |
| Новозахаркинское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт уличного водопровода в п. Полеводинский диам. 63мм, п/э, протяженность 50м ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Капитальный ремонт уличного водопровода в п. Полеводинский диам. 63мм, п/э, протяженность 50м ул.Лаврова |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 2016 |
| 36 | Итого, в том числе |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 37 | ВСЕГО по программе |  |  | 14573,00 | 725,00 | 13663,00 | 185,00 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015г. |  |  | 1155,00 | 200,00 | 955,00 | - |  |
|  | 2016г. |  |  | 13418,00 | 525,00 | 12708,00 | 185,00 |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.11.2014г. № 608

р. п.  Духовницкое

Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2015-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства Саратовской области от 16.11.2010 N 574-П (ред. от 08.05.2013) "О долгосрочной областной целевой программе "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011 - 2015 годы" администрация Духовницкого муниципального района    ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2015-2016 годы» согласно приложению.                                         2. Признать утратившим силу постановление администрации Духовницкого муниципального  района об утверждении муниципальной целевой программы «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2014-2016 годы» от  30.12.2013 г.   № 913.                                                                                                                 3. Разместить данное постановление на сайте администрации Духовницкого муниципального района.                                                                                                                     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации  Выдренкова В.В.

Глава администрации                                                                В.И. Курякин

Приложение к постановлению

администрации Духовницкого

муниципального района

от 27.11.2014 года № 608

Муниципальная программа

«Водоснабжение Духовницкого муниципального района

на 2015-2016 годы»

- Паспорт программы

| Наименование программы | «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2015-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Саратовской области от 16.11.2010 N 574-П (ред. От 08.05.2013) "О долгосрочной областной целевой программе "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011 - 2015 годы" |
| Заказчик | Администрация Духовницкого муниципального района. |
| Основные разработчики программы | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, транс-порта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района. |
| Цель и задачи программы, важнейшие оценочные показатели | Определение объектов строительства и мероприятий, оценка потребности материально-технических ресурсов и капитальных вложений на реализацию программы; Наращивание темпов водоснабжения, внедрение экономичных и энергосберегающих технологий и оборудования для более эффективного водо- снабжения населенных пунктов Духовницкого муниципального района. |
| Сроки реализации программы | 2015-2016 г.г. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрации муниципальных образований Духовницкого района. Филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Духовницкий» (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 14573,00 тыс. рублей; том числе бюджет муниципальных образований (прогнозно) — 725,10 тыс. рублей, средства областного бюджета - средства гарантирующей организации (прогнозно) — 13663,00 тыс. рублей, внебюджетные источники (прогнозно) —185,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Предусматривается модернизировать водонапорные башни, артезианские скважины, водонапорные сети в населенных пунктах района. |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Администрация Духовницкого муниципального района, районное Собрание, сельские Советы муниципальных образований Духовницкого муниципального района. |

2. Содержание проблемы и обоснование  необходимости                      решения ее программными методами

В связи с тем, что на территории Духовницкого муниципального района за последние 25 лет практически не производилась замена, реконструкция водопроводных и водозаборных сооружений, вопрос водоснабжения населения в настоящий момент как никогда актуален. 80% водопроводных и водозаборных сооружений находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, водозаборные сооружения требуют реконструкции.

Для проведения работ по водоснабжению Духовницкого муниципального района необходим комплексный подход к решению проблем водоснабжения с участием администрации муниципального района, администраций муниципальных образований района, строительных и проектных организаций, населения. Для решения вопросов водоснабжения необходим программный метод.

3. Основные цели и задачи программы, сроки                                       ее  реализации

Основными целями Программы являются:

- Наращивание темпов водоснабжения, внедрение экономичных и энергосберегающих технологий и оборудования для более эффективного водоснабжения населенных пунктов;

- Обеспечение единого подхода к решению проблем водоснабжения на-селения Духовницкого муниципального района;

- Улучшение условий жизни населения  Духовницкого муниципального района.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается рациональное использование средств областного бюджета, муниципальных образований и средств из внебюджетных источников, направляемых на водоснабжение.

Программа рассчитана на период с 2015 по 2016 годы и предусматривает модернизацию системы водоснабжения: установку водонапорных башен, бурение артезианских скважин, модернизацию (реконструкцию) водопроводных сетей, изготовление проектно-сметной документации по модернизации системы водоснабжения (сетей и сооружений)  в населенных пунктах Духовницкого  района.

4.  Система программных мероприятий

В качестве основных показателей водоснабжения Духовницкого муниципального района определены:

- Число частных домовладений, снабжаемых водой;

- Число   коммунально-бытовых   объектов   и   объектов   социальной сферы, снабжаемых водой;

- Протяженность внутрипоселковых распределительных сетей;

- Объем потребления воды, всего, в том числе, на коммунально-бытовые нужды.

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие задания, обеспечивающие достижение программных целей.

Перечень объектов строительства, мероприятий в рамках программы водоснабжения Духовницкого муниципального района на период 2015-2016 годы приведен в приложении.

5. Ресурсное обеспечение программы

Расчет капитальных вложений в расширение системы водоснабжения выполнен на основании укрупненных нормативов капиталовложений, данных заводов-изготовителей о стоимости оборудования и другой информации.

Финансирование мероприятий предусматривается за счет средств  областного, местного бюджетов и  внебюджетных источников.

В целом капиталовложения составят  14573,00 тыс. руб., в том числе бюджет муниципальных образований(прогнозно)составит 7257,00 тыс. рублей, из областного бюджета - средства гарантирующей организации (прогнозно)—13663,00 тыс. рублей , из внебюджетных источников (прогнозно) – 185,00 тыс. рублей.

6. Организация управления реализации программы                                             и контроль за ходом ее выполнения

Управление ходом реализации Программы осуществляет администрация Духовницкого муниципального района, в лице заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района по капитальному строительству, архитектуре  и  жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутаты районного Собрания, сельских Советов муниципальных образований Духовницкого муниципального района осуществляют контроль за  ходом ее выполнения.

7.  Оценка эффективности социально-экономических     последствий реализации программы

При реализации мероприятий настоящей Программы ожидаются не только экономические, но социальные и экологические положительные результаты последствия  модернизации и улучшения снабжения населения водой.

Экономические результаты программы водоснабжения повлияют на экономические показатели водопроводного хозяйства района и увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

8. Перечень  мероприятий  в рамках муниципальной  программы

"Водоснабжение Духовницкого муниципального района   на 2015-2016  годы"

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства | Единица измерения | Мощность | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей (прогнозно) |  |  |  | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет муниципального образования(прогнозно) (по согласованию) | Средства из областного бюджета- гарантирующей организации (прогнозно) (по согласованию) | Внебюджетные средства (прогнозно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Духовницкое муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Пушкина | п.м. | 600 | 645,00 | - | 645,00 | - | 2015 |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода по переул. к ул. Коммунальная | п.м. | 250 | 310,00 | - | 310,00 | - | 2015 |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации «Станция обезжелезивания воды на головном водозаборе р.п.Духовницкое. II очередь» (по согласованию) | Центральный водозабор | 1 | 1200,00 | - | 1200,00 | - | 2016 |
| 4 | Строительство объекта «Станция обезжелезивания воды на головном водозаборе р.п.Духовницкое. II очередь» (по согласованию) | Центральный водозабор | 1 | 7000,00 | - | 7000,00 | - | 2016 |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Плодопитомник | п.м. | 700 | 760,00 | - | 760,00 | - | 2016 |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Центральная усадьба | п.м. | 490 | 622,00 | - | 622,00 | - | 2016 |
| 7 | Капитальный ремонт водо- провода по ул. Элеваторная | п.м. | 600 | 645,00 | - | 645,00 | - | 2016 |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Первомайская | п.м. | 671 | 721,00 | - | 721,00 | - | 2016 |
| 9 | Итого, в том числе |  |  | 11903,00 | - | 11903,00 | - |  |
|  | 2015 |  |  | 955,00 |  | 955,00 |  |  |
|  | 2016 |  |  | 10948,00 |  | 10948,00 |  |  |
| Брыковское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Никольское диам. 63мм, п/э, протяженность 333,3пм | п.м. | 200 | 200,00 | 200,00 | - | - | 2015 |
| 11 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Никольское диам. 63мм, п/э, | п.м. | 200 | 200,00 | 200,00 | - | - | 2016 |
| 12 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 100,00 | 15,00 | - | 85,00 | 2016 |
| 13 | Итого, в том числе |  |  | 500,00 | 415,00 | - | 85,00 |  |
|  | 2015 |  |  | 200,00 | 200,00 | - | - |  |
|  | 2016 |  |  | 300,00 | 215,00 | - | 85,00 |  |
| Березово-Лукское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Березовая Лука диам. 63мм, п/э, протяженность 90м | п.м. | 90 | 135,00 | 130,00 | - | 5,00 | 2016 |
| 14 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Теликовка диам. 63мм, п/э, протяженность 90м |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 100,00 | 20,00 | - | 80,00 | 2016 |
| 16 | Итого, в том числе |  |  | 235,00 | 150,00 | - | 85,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 235,00 | 150,00 | - | 85,00 |  |
| Липовское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт водонапорных башен в с. Левенка |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Левенка диам. 63мм, п/э, протяженность 90м | п.м. | 90,00 | 135,00 | 120,00 | - | 15,00 | 2016 |
| 19 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Липовка диам. 63мм, п/э, протяженность 100м |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 15,00 | 15,00 | - |  | 2016 |
| 21 | Итого, в том числе |  |  | 150,00 | 135,00 | - | 15,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 150,00 | 135,00 | - | 15,00 |  |
| Горяйновское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Горяйновка диам. 63мм, п/э, протяженность 90м |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Софьинка диам. 63мм, п/э, протяженность 100м |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  | 2016 |
| 25 | Итого, в том числе |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  |  |
| Дмитриевское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Озерки диам. 63мм, п/э, протяженность 100м ул. Гагарина | п.м | 100 | 150,00 | - | 150,00 | - | 2016 |
| 27 | Строительство артезианской скважины глубиной h=45м с установкой системы очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Разработка ПСД по объекту «Станция обезжелезивания воды на головном водозаборе с. Дмитриевка» | ПДС | 1 | 1500,00 | - | 1500,00 | - | 2016 |
| 29 | Строительство артезианской скважины глубиной h=45м с установкой системы очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 110,00 | - | 110,00 | - | 2016 |
| 31 | Итого, в том числе |  |  | 1760,00 | - | 1760,00 | - |  |
|  | 2016 |  |  | 1760,00 | - | 1760,00 | - |  |
| Новозахаркинское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Капитальный ремонт уличного водопровода в п. Полеводинский диам. 63мм, п/э, протяженность 50м ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт уличного водопровода в п. Полеводинский диам. 63мм, п/э, протяженность 50м ул.Лаврова |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | 2016 |
| 35 | Итого, в том числе |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | 2016 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 36 | ВСЕГО по программе |  |  | 14573,00 | 725,00 | 13663,00 | 185,00 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015г. |  |  | 1155,00 | 200,00 | 955,00 | - |  |
|  | 2016г. |  |  | 13418,00 | 525,00 | 12708,00 | 185,00 |  |