АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05.2018г. №236

р. п.  Духовницкое

Об утверждении муниципальной  программы

«Формирование комфортной городской среды

р.п.Духовницкое  Духовницкого муниципального

образования на 2018-2022 годы»

В целях улучшения состояния благоустройства Духовницкого муниципального образования и создания комфортных территорий современной городской среды, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр  «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды  на 2018-2022 годы», Уставом Духовницкого муниципального района, Уставом Духовницкого муниципального образования, администрация Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу  «Формирование комфортной городской среды р.п.Духовницкое Духовницкого муниципального образования на 2018-2022 годы»  согласно приложению.

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Духовницкого муниципального района и опубликовать в районной газете «Авангард».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района И.С.Лялина

Глава Духовницкого

муниципального района                                                               В.И.Курякин

Приложение к постановлению

администрации Духовницкого

муниципального района

от 14.05.2018 года № 236

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды р.п.Духовницкое Духовницкого муниципального образования

на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды р.п.Духовницкое Духовницкого муниципального образования на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Постановление Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Духовницкого муниципального района |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Духовницкого муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Духовницкого муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Целями муниципальной программы являются: - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство придомовых территорий многоквартирных домов; - организация искусственного освещения дворовых территорий; - озеленение придомовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей рабочего поселка и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика рабочего поселка, размещение и содержание малых архитектурных форм. |
| Основные задачи муниципальной программы | Основными задачами муниципальной программы являются: - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории рабочего поселка; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка; - поддержание санитарного порядка на территории рабочего поселка; - обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) муниципальной программы | Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | План мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды р.п. Духовницкое Духовницкого муниципального образования на 2018-2022 годы». |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансовых средств 10550,0 тыс. руб. из них: 2018год всего - 50,0 тыс. руб., федеральный бюджет - 0 тыс. руб. областной бюджет – 0 тыс. руб. местный бюджет –50,0 тыс. руб., 2019 год всего - 2500,0 тыс. руб., федеральный бюджет — 1975,0 тыс. руб. областной бюджет – 275,0 тыс. руб. местный бюджет –250,0 тыс. руб., 2020 год всего - 2500,0 тыс. руб., федеральный бюджет — 1975,0 тыс. руб. областной бюджет – 275,0 тыс. руб. местный бюджет –250,0 тыс. руб., 2021 год всего - 2500,0 тыс. руб., федеральный бюджет — 1975,0 тыс. руб. областной бюджет – 275,0 тыс. руб. местный бюджет –250,0 тыс. руб., 2022 год всего - 3000,0 тыс. руб., федеральный бюджет — 2370,0 тыс. руб. областной бюджет – 330,0 тыс. руб. местный бюджет –300,0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы | Наиболее значимые социально-экономические результаты: - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; - улучшение внешнего облика рабочего поселка и мест массового пребывания населения; - достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. |
| Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами администрации Духовницкого муниципального района. |

- Основные характеристики реализации муниципальной программы

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. На территории рабочего поселка Духовницкое расположено 35 многоквартирных домов. Текущее состояние их дворовых территорий не всегда соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия  проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковочных мест для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных  площадок для отдыха.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке  территорий населенного пункта, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских и городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды р.п. Духовницкое Духовницкого муниципального образования на 2018-2022 годы.» (далее–муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий,  тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам рабочего поселка,  проездов к ним;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых площадок и площадок для отдыха  детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

-озеленение дворовых территорий;

-ремонт и восстановление дворового освещения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

2. Риски при реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

-  риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета  поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

3. Цель и задачи муниципальной программы, сроки ее реализации

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предполагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, исходя из  перечня минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание  экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора  разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта  и благоустройства мест массового пребывания населения;

- приоритетное направление социально-экономического развития городского поселения.

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки ее реализации.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Количество благоустроенных дворовых территорий в муниципальном образовании от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству – с 1 дворовой территорий в 2019 году до 8 дворовых территорий в  2022 году; в том числе по годам (прогнозно):

2018 год – 0;

2019 год – 1;

2020 год – 1;

2021 год – 3;

2022 год – 3,

Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству – с 1 обустроенной  общественной территории в 2019 году до 4 - в 2022 году в том числе по годам (прогнозно):

2018 год – 0;

2019 год – 1;

2020 год – 1;

2021 год – 1;

2022 год – 1,

4.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

- асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории);

- освещение дворовой территории (установка светильников);

- установка скамеек;

- установка урн.

4.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов);

- озеленение территорий;

- оборудование контейнерных площадок.

4.3. Перечень работ по благоустройству общественных территорий

Работы  по благоустройству общественных территорий могут проводиться по следующим направлениям:

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование и ремонт автостоянок;

- асфальтирование проездов, пешеходных  дорожек;

- оборудование приспособлений для маломобильных  групп населения: пандусы, съезды;

- освещение  территории (установка светильников);

- установка скамеек;

- установка урн;

- оборудование контейнерных площадок, установка мусорных контейнеров;

- оборудование цветников;

- ограждение территории.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет         общий объем финансовых средств  100% из них:

- федеральный бюджет -  79 %.;

- областной  бюджет –       11 %.;

- местный бюджет  не менее 10 % .

Перечень программных мероприятий муниципальной  программы «Формирование комфортной городской среды Духовницкого муниципального образования  на  2018 -2022 годы»

2018 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов р.п. Духовницкое, изготовление проектно-сметной документации | 2018-2022г. | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 50,0 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования | 2018-2022 г. | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 0,0 |

2019 год

| п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов :ул. Шевелева , д. 9,11,11а,13, ул. Пугачевская д.11а,11б | 2018-2022 г | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 1185 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 165 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 150 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования аллея за памятником Баулину | 2018-2022 г. | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 790 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 110 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 100 |

2020 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов :ул. Дома 8 Марта д.1,10,12,13,15,16,17 | 2018-2022 г | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 1185 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 165 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 150 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования площадь Скворцова | 2018-2022 г. | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 790 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 110 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 100 |

2021 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов :ул. Юбилейная д.3,4а,5,6а,7 | 2018-2022 г | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 1185 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 165 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 150 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования площадь Победы | 2018-2022 г. | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 790 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 110 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 100 |

2022 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : ул. Молодежная д.32,34, ул. Гагарина д.1,5,7 | 2018-2022 г | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 1185 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 165 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 150 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования Сквер за мемориальным комплексом | 2018-2022 г. | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 1185 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 165 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 150 |

6. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы определяется администрацией Духовницкого муниципального района  и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение муниципальной программы.

Заказчик муниципальной программы:

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий муниципальной программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией Духовницкого муниципального района  и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

- Провести ремонт дворовой территорий многоквартирных домов общей площадью 92349 кв.м ;

- Привести   в надлежащие состояние 4 общественных  территории  общей  площадью 56948 кв.м.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- повышение социальной и экономической привлекательности Духовницкого муниципального образования.