Приложение № 4

к распоряжению администрации

Духовницкого муниципального района

от                      2024 г.  №            .

План-график

подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2024-2025годов

| № п/п | Наименование | План | в том числе по срокам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.06 | 01.07 |  | 15.07 | 01.08 |  |  | 15.08 |  | 01.09 |  | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. | Подготовка жилых домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частные индивидуальные домостроения | 5972 | 853 | 1700 |  | 2548 | 3396 |  |  | 4244 |  | 5092 |  | 5972 |
|  | Муниципальный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственное управление | 35 |  |  |  | 7 | 14 |  |  | 21 |  | 28 |  | 35 |
|  | Всего: | 6007 | 853 | 1700 |  | 2555 | 3410 |  |  | 4265 |  | 5120 |  | 6007 |
| 2. | Подготовка теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоисточники, ед. | 40 |  |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 30 |  | 40 |
|  | Всего: | 40 |  |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  | 30 |  | 40 |
|  | Тепловые сети, км | 3,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,700 |  | 3,235 |
|  | Всего: | 3,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,700 |  | 3,235 |
|  | ЦТП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км | 125,3 | 17 | 34 |  | 51 |  | 68 |  |  | 85 | 102 | 125,3 |  |
|  | Всего: | 125,3 | 17 | 34 |  | 51 |  | 68 |  |  | 85 | 102 | 125,3 |  |
|  | Канализационные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты (канализационные насосные станции, очистные сооружения и др.), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здравоохранение | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 |  |
|  | Всего: | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 |  |
|  | Образование | 20 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 13 | 20 |  |  |
|  | Всего: | 20 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 13 | 20 |  |  |
|  | Социальная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Культура | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 16 |  |
|  | Всего: | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 16 |  |

Исполнитель:  Неверова Н.В.  Телефон (84573) 2-21-54