АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2015 г. № 333

р. п.  Духовницкое

# Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры» муниципальных учреждений Духовницкого муниципального района на 2016-2020 г.г.

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», администрация Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры» муниципальных учреждений Духовницкого муниципального района на 2016-2020 г.г. (Приложение 1).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Духовницкого муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела анализа информации, общественных отношений, молодежной политики и спорта администрации Духовницкого муниципального района Белесову Л.А.

Первый заместитель

главы администрации                                                    О.В. Сорокина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Духовницкого муниципального района

От 26.10.2015г.   №333

План мероприятий («Дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры» муниципальных учреждений Духовницкого муниципального района на 2016 – 2020 гг.

- Общее описание «Дорожной карты»

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

План мероприятий («Дорожная карта»)«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры» представляет собой комплекс мер и приоритетов региональной политики в сфере соблюдения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности.

«Дорожная карта» разработана в соответствии с Конвенцией ООН «О правах инвалидов» и Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Цель - формирование к 2020 году условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, их интеграция в обществе, совершенствование системы реабилитации инвалидов в Духовницком муниципальном районе, повышение уровня и качества их жизни. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: - формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы; - обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам. Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2016 по 2020 годы.

Мероприятия по обеспечению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 2016 году будут проведены в следующих муниципальных учреждениях Духовницкого муниципального района: управление образования Духовницкого муниципального района; управление культуры и кино Духовницкого муниципального района, МУП «Транспортник», МУП «Аптека -98».

На территории Духовницкого муниципального района проживает 790 инвалидов, в том числе 36 детей-инвалидов.

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 г., на основании Распоряжения Правительства Саратовской области МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука р.п. Духовницкое» была включена в состав общеобразовательных учреждений области, на базе которых созданы условия для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Для проведения мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования из федерального бюджета выделено 2212, 0 тыс. руб. на эти денежные средства приобретено соответствующее оборудование:

- для детей с заболеваниями зрения тактильные знаки, контрастная полоса, персональный компьютер ноутбук, тактильный дисплей Брайля, клавиатура с большими кнопками и др.

- для детей с нарушениями опорно-двигательной системы оборудованы перила для входной группы с двойным поручнем, различные виды пандусов, способствующих без барьерного передвижения по школе инвалидов-колясочников, подъемник лестничный гусеничный мобильный, оборудованы туалетные комнаты.

- для развития сенсомоторных навыков, развития двигательной активности и когнитивных функций у детей при ДЦП приобретены различные развивающие наборы.

- для ребенка инвалида с сахарным диабетом имеется набор для измерения уровня сахара в крови с речевым выходом, тест-полоски для глюкометра.

На основании ст. 18 Федерального закона 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ» дети-инвалиды дошкольного возраста пользуются правом первоочередного поступления в дошкольное образовательное учреждение и льготами по оплате за содержание и уход за ребенком (бесплатное посещение).

В 2013 году в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов» были закуплены два трехсекционных пандуса для беспрепятственного передвижения в общественном транспорте инвалидами.

В период с 2012 по 2015 г.г. на территории Духовницкого муниципального района в учреждениях социальной сферы, торговли установлены пандусы для инвалидов и кнопки вызовов.

- План мероприятий «Дорожной карты»

| № | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование автобусного павильона на ул. Чернышевского р.п. Духовницкое (территория рынка) пандусным съездом | Проект муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов в Духовницком муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | МУП «Транспортник» | 2017 г. | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан к услугам общественного транспорта |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставленных инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | На входе в здание установить противоскользящие покрытия (коврики) на поверхности пола, предохраняющие посетителей от любых случаев падения /скольжения/ | Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов в Духовницком муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» Постановление администрации ДМР от 25.10.2013 г. № 721 | Администрация ДМР МУП «Транспортник» | Зимний период 2016-2020 г.г. | Формирование в 2016 году беспрепятственного доступа в здания кассы автовокзала и администрации ДМР инвалидов и других групп населения, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |
| 2 | Ремонт пандусного съезда МУП «Аптека - 98» | Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов в Духовницком муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» Постановление администрации ДМР от 25.10.2013 г. № 721 | Администрация ДМР | 2016 г. | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан к услугам аптеки |
| 3 | Ремонт пандусного съезда в учреждениях культуры: - Дмитриевский СДК | Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов в Духовницком муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» Постановление администрации ДМР от 25.10.2013 г. № 721 | Директор Районного Дома культуры | 2016 г. | Увеличение количества зданий, дооборудованных с учетом потребности инвалидов и иных маломобильных групп |
| 4 | Ремонт пандусного съезда в учреждениях культуры: - Никольский СДК | Проект муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов в Духовницком муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | Директор Районного Дома культуры | 2017 г. | Увеличение количества зданий, дооборудованных с учетом потребности инвалидов и иных маломобильных групп |
| 5 | Ремонт пандусного съезда в учреждениях культуры: - Брыковский СДК | Проект муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов в Духовницком муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | Директор Районного Дома культуры | 2018 г. | Увеличение количества зданий, дооборудованных с учетом потребности инвалидов и иных маломобильных групп |
| 6 | Установка кнопки вызова в учреждениях культуры: - Районный Дом культуры | Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов в Духовницком муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» Постановление администрации ДМР от 25.10.2013 г. № 721 | Директор Районного Дома культуры | 2016 г. | Увеличение количества зданий, дооборудованных с учетом потребности инвалидов и иных маломобильных групп |
| 7 | Установка кнопки вызова в учреждениях культуры: - Теликовский СДК; - Березово-Лукский СДК; - Дмитриевский СДК | Проект муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов в Духовницком муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | Директор Районного Дома культуры | 2019 г. | Увеличение количества зданий, дооборудованных с учетом потребности инвалидов и иных маломобильных групп |
| 8 | Установка кнопки вызова в учреждениях образования: -МДОУ «Детский сад «Колокольчик» р.п. Духовницкое» (2 шт.) - МДОУ «Детский сад «Колосок» с. Дубовое»; - МДОУ «Детский сад «Дмитриевский» с. Дмитриевка» | Проект муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов в Духовницком муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | Управление образование Духовницкого муниципального района | 2018 г. | Увеличение количества зданий, дооборудованных с учетом потребности инвалидов и иных маломобильных групп |
| 9 | Установка кнопки вызова в учреждениях образования: - МДОУ «Детский сад «Сказка» п. Полеводинский» - МДОУ «Детский сад «Березка» с. Теликовка» - МДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Новозахаркино»; - МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Горяйновка» | Проект муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов в Духовницком муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | Управление образование Духовницкого муниципального района | 2019 г. | Увеличение количества зданий, дооборудованных с учетом потребности инвалидов и иных маломобильных групп |
| 10 | Приобретение светильников-софитов для школьных досок - МОУ «СОШ им.В.И.Лаврова с.Горяйновка» | - | Управление образование Духовницкого муниципального района | 2020 г. | Светильники для школьных досок используются для обеспечения дополнительного местного освещения экспонируемого материала, обеспечения его видимости из любой точки помещения, снижения нагрузки на зрение учащихся. |

- Перечень показателей «Дорожной карты Духовницкого муниципального района»

| - № | - Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | - Ожидаемый результат повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  | - Орган (должностное лицо) ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 |  |
| - 1 | - Доля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в общей численности общеобразовательных организаций % | - 9,1 | - 9,1 | - 9,1 | - 9,1 | - 9,1 | - 9,1 | - 9,1 | - Управление образования администрации Духовницкого муниципального района |
| - 2 | - Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей – инвалидов данного возраста, % | - 14,3 | - 14,3 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | - Управление образования администрации Духовницкого муниципального района |
| - 3 | - Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры % | - 64 | - 64 | - 64 | - 68 | - 69 | - 69 | - 69 | - Управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района |