АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.09.2013 г. № 624

р. п.  Духовницкое

О внесении изменений в

муниципальную целевую

программу «Водоснабжение

Духовницкого муниципального

района на 2011-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Духовницкого муниципального района администрация Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2011-2014 годы» и утвердить в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить данное постановление на сайте администрации Духовницкого муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района В.Н. Котова.

Глава администрации                                                                           В.И. Курякин

Приложение

к постановлению администрации

Духовницкого муниципального

района от 23.09.2013 года № 624

Муниципальная целевая программа «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2011-2014 годы»

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2011-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Поручение Губернатора Саратовской области от 3 сентября 2009 года № 2-123 п. 8 о разработке проекта областной целевой программы «Обеспечение населения Левобережной зоны Саратовской области хозяйственно-питьевым водоснабжением на 2010-2014 годы» |
| Заказчик | Администрация Духовницкого муниципального района. |
| Основные разработчики программы | Отдел капитального строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района. |
| Цель и задачи программы, важнейшие оценочные показатели | Определение объектов строительства и мероприятий, оценка потребности материально-технических ресурсов и капитальных вложений на реализацию программы; Наращивание темпов водоснабжения, внедрение экономичных и энергосберегающих технологий и оборудования для более эффективного водоснабжения населенных пунктов Духовницкого муниципального района |
| Сроки реализации программы | 2011-2014 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Духовницкого муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 34955,0 тыс. рублей; в том числе областной бюджет –29195,0 тыс. рублей, местный бюджет –3035,0 тыс. рублей, внебюджетные источники –2725,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Предусматривается смонтировать водонапорные башни, пробурить артезианские скважины, модернизировать водонапорные сети и сооружения. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Районное Собрание Духовницкого муниципального района, администрация Духовницкого муниципального района, администрации сельских муниципальных образований Духовницкого муниципального района, финансовое управление администрации Духовницкого муниципального района |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее

программными методами

В связи с тем, что на территории Духовницкого муниципального района, а конкретно в сельских поселениях, за последние 25 лет практически не производилась замена, реконструкция водопроводных и водозаборных сооружений, вопрос водоснабжения сельских поселений в настоящий момент как никогда актуален. 80% водопроводных и водозаборных сооружений находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, водозаборные сооружения требуют реконструкции.

Для проведения работ по водоснабжению Духовницкого муниципального района необходим комплексный подход к решению проблем водоснабжения с участием Правительства Саратовской области, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, администрации муниципального района, администраций муниципальных образований района, строительных и проектных организаций, населения.

Для решения вопросов водоснабжения необходим программный метод.

3. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации

Основными целями программы являются:

- Наращивание темпов водоснабжения, внедрение экономичных и энергосберегающих технологий и оборудования для более эффективного водоснабжения населенных пунктов;

- Обеспечение единого подхода к решению проблем водоснабжения сельских населенных пунктов Духовницкого муниципального района;

- Улучшение условий жизни населения Духовницкого муниципального района.

Для достижения поставленных в настоящей программе целей предусматривается рациональное использование средств областного и местного бюджета, направляемых на водоснабжение.

Программа рассчитана на период с 2011 по 2014 годы и предусматривает установку водонапорных башен, бурение артезианских скважин, изготовление проектно-сметной документации по модернизации водопроводных сетей и сооружений, в р.п. Духовницкое и селах района.

4.Система программных мероприятий

В качестве основных показателей водоснабжения Духовницкого муниципального района определены:

- Число частных домовладений, снабжаемых водой в сельской местности;

- Число коммунально-бытовых объектов и объектов социальной сферы, снабжаемых водой в сельской местности;

- Протяженность внутри поселковых распределительных сетей;

- Объем потребления воды, всего, в том числе, на коммунально-бытовые нужды.

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие задания, обеспечивающие достижение программных целей.

Перечень объектов строительства, мероприятий в рамках программы водоснабжения Духовницкого муниципального района на период 2011-2014 годы приведен в Приложение №1.

5. Ресурсное обеспечение программы

Расчет капитальных вложений в расширение системы водоснабжения выполнен на основании укрепленных нормативов капиталовложений, данных заводов-изготовителей о стоимости оборудования и другой информации. Капиталовложения рассчитаны в ценах 2010 года.

Финансирование мероприятий предусматривается за счет средств областного и местного бюджетов, внебюджетных источников.

В целом капиталовложения из областного бюджета, предусмотренные программой составляют 29195,0 тыс. рублей, местного- 3035,0 тыс. рублей, внебюджетных источников- 2725,0 тыс. рублей.

6.Организация управления реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление ходом реализации программы осуществляет администрация Духовницкого муниципального района в лице заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района по капитальному строительству, архитектуре и жилищно- коммунальному хозяйству.

Финансовое управление администрации Духовницкого муниципального района осуществляет координацию работ по финансированию объектов водоснабжения Духовницкого муниципального района за счет средств областного бюджета и контроль за целевым расходованием средств областного и местного бюджетов в рамках настоящей программы.

Отдел капитального строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района обеспечивает разработку проектно-сметной документации, освоение капитальных вложений и контроль за производством строительно-монтажных работ, ввод объектов, финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов.

Общий контроль за реализации настоящей программы осуществляет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

7.Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы

При реализации мероприятий настоящей программы ожидаются не только экономические, но социальные и экологические последствия водоснабжения.

Экономические результаты программы водоснабжения повлияют на экономические показатели водопроводного хозяйства района и увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

Приложение № 1

к муниципальной целевой

программе "Водоснабжение

Духовницкого муниципального

района на 2011-2014 годы"

Перечень мероприятий в рамках муниципальной целевой программы "Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2011-2014 годы"

| № п/п | Наименование объекта строительства, мероприятия | Ед. изм. | Мощность | Подлежит финансированию всего тыс. руб. | в том числе |  |  |  | Годы предполагаемого финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета, тыс. руб. (прогнозно) | за счет средств областного бюджета, тыс. руб (прогнозно). | за счет средств местного бюджета, тыс. руб. (прогнозно) | за счет средств внебюджетных источников, тыс. руб. (прогнозно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Духовницкое муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт артезианских скважин | шт. | 2 | 1 100 |  | 550 | 55 | 495 | 2011 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км | 4,75 | 4620 |  | 3885 | 245 | 490 | 2011-2014 |
|  | Итого: |  |  | 5720 |  | 4435 | 300 | 985 |  |
| Березово-Лукское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей (Б.Лука) | км | 6,5 | 6800 |  | 5970 | 320 | 510 | 2011-2014 |
| 2 | Капитальный ремонт уличного водопровода (с.Теликовка) | км | 0,6 | 630 |  | 580 | 50 |  | 2011-2014 |
|  | Итого: |  |  | 7430 |  | 6550 | 370 | 510 |  |
| Дмитриевское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей100 мм в с. Озерки | км | 0.3 | 310 |  | 290 | 20 |  | 2012 |
| 2 | Капитальный ремонт арт. скважины с.Озерки | шт. | 1 | 550 |  |  | 550 |  | 2013 |
|  | Итого: |  |  | 860 |  | 290 | 570 |  |  |
| Липовское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей 100 мм в с. Левенка | км | 1,0 | 550 |  | 500 | 50 |  | 2012 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Липовка | км | 5,4 | 5600 |  | 4900 | 280 | 420 | 2011-2014 |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Липовка | шт. | 1 | 330 |  | 300 | 30 |  | 2013 |
| 4 | Капитальный ремонт артскважины в с.Левенка | шт. | 1 | 550 |  | 500 | 50 |  | 2014 |
|  | Итого: |  |  | 7030 |  | 6200 | 410 | 420 |  |
| Брыковское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей 100 мм (с.Брыковка) | км | 0,5 | 196 |  |  | 196 |  | 2013 |
| 2 | Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей 100 мм (с.Никольское) | км. | 0,6 | 299 |  |  | 299 |  | 2013 |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Брыковка | шт. | 1 | 330 |  | 300 | 30 |  | 2014 |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода в с. Григорьевка | км | 4,85 | 4930 |  | 4160 | 260 | 510 | 2011-2014 |
| 5 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Григорьевка | шт | 1 | 330 |  | 300 | 30 |  | 2013 |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода в с. Никольское | км | 0,8 | 910 |  | 800 | 30 | 80 | 2014 |
|  | Итого: |  |  | 6995 |  | 5560 | 845 | 590 |  |
| Горяйновское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей в селе Софьинка | км | 1,3 | 1300 |  | 1170 | 130 |  | 2014 |
| 2 | Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей в селе Горяйновка | км | 1,3 | 1300 |  | 1170 | 130 |  | 2014 |
| 3 | Капитальный ремонт артскважины в с. Горяйновка | шт | 1 | 550 |  | 500 | 50 |  | 2011 |
|  | Итого: |  |  | 3150 |  | 2840 | 310 |  |  |
| Новозахаркинское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация артезианской скважины в п.Тамбовский | шт | 1 | 700 |  | 650 | 50 |  | 2013 |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода в п. Полеводинский | км | 2,8 | 3070 |  | 2670 | 180 | 220 | 2011 |
|  | Итого: |  |  | 3770 |  | 3320 | 230 | 220 |  |
|  | Всего по району: |  |  | 34955 |  | 29195 | 3035 | 2725 |  |