АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.11.2014г. № 608

р. п.  Духовницкое

Об утверждении муниципальной программы «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2015-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства Саратовской области от 16.11.2010 N 574-П (ред. от 08.05.2013) "О долгосрочной областной целевой программе "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011 - 2015 годы" администрация Духовницкого муниципального района    ПОСТАНАВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2015-2016 годы» согласно приложению.                                         2. Признать утратившим силу постановление администрации Духовницкого муниципального  района об утверждении муниципальной целевой программы «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2014-2016 годы» от  30.12.2013 г. № 913.

3. Разместить данное постановление на сайте администрации Духовницкого муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации  Выдренкова В.В.

Глава администрации                                                                В.И. Курякин

Приложение к постановлению

администрации Духовницкого

муниципального района

от 27.11.2014 года № 608

Муниципальная программа

«Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2015-2016 годы»

- Паспорт программы

| Наименование программы | «Водоснабжение Духовницкого муниципального района на 2015-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Саратовской области от 16.11.2010 № 574-П (ред. от 08.05.2013) "О долгосрочной областной целевой программе "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011 - 2015 годы" |
| Заказчик | Администрация Духовницкого муниципального района. |
| Основные разработчики программы | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, транс-порта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района. |
| Цель и задачи программы, важнейшие оценочные показатели | Определение объектов строительства и мероприятий, оценка потребности материально-технических ресурсов и капитальных вложений на реализацию программы; Наращивание темпов водоснабжения, внедрение экономичных и энергосберегающих технологий и оборудования для более эффективного водо- снабжения населенных пунктов Духовницкого муниципального района. |
| Сроки реализации программы | 2015-2016 г.г. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрации муниципальных образований Духовницкого района. Филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Духовницкий» (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 16251,10 тыс. рублей; том числе бюджет муниципальных образований (прогнозно) - 3166,10 тыс. рублей, средства областного бюджета - средства гарантирующей организации (прогнозно) - 12943,80 тыс. рублей, внебюджетные источники (прогнозно) -141,20 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Предусматривается модернизировать водонапорные башни, артезианские скважины, водонапорные сети в населенных пунктах района. |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Администрация Духовницкого муниципального района, районное Собрание, сельские Советы муниципальных образований Духовницкого муниципального района. |

2. Содержание проблемы и обоснование  необходимости                      решения ее программными методами

В связи с тем, что на территории Духовницкого муниципального района за последние 25 лет практически не производилась замена, реконструкция водопроводных и водозаборных сооружений, вопрос водоснабжения населения в настоящий момент как никогда актуален. 80% водопроводных и водозаборных сооружений находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, водозаборные сооружения требуют реконструкции.

Для проведения работ по водоснабжению Духовницкого муниципального района необходим комплексный подход к решению проблем водоснабжения с участием администрации муниципального района, администраций муниципальных образований района, строительных и проектных организаций, населения. Для решения вопросов водоснабжения необходим программный метод.

3. Основные цели и задачи программы, сроки                                       ее  реализации

Основными целями Программы являются:

- Наращивание темпов водоснабжения, внедрение экономичных и энергосберегающих технологий и оборудования для более эффективного водоснабжения населенных пунктов;

- Обеспечение единого подхода к решению проблем водоснабжения населения Духовницкого муниципального района;

- Улучшение условий жизни населения  Духовницкого муниципального района.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается рациональное использование средств областного бюджета, муниципальных образований и средств из внебюджетных источников, направляемых на водоснабжение.

Программа рассчитана на период с 2015 по 2016 годы и предусматривает модернизацию системы водоснабжения: установку водонапорных башен, бурение артезианских скважин, модернизацию (реконструкцию) водопроводных сетей, изготовление проектно-сметной документации по модернизации системы водоснабжения (сетей и сооружений)  в населенных пунктах Духовницкого  района.

4.  Система программных мероприятий

В качестве основных показателей водоснабжения Духовницкого муниципального района определены:

- Число частных домовладений, снабжаемых водой;

- Число   коммунально-бытовых   объектов   и   объектов   социальной сферы, снабжаемых водой;

- Протяженность внутрипоселковых распределительных сетей;

- Объем потребления воды, всего, в том числе, на коммунально-бытовые нужды.

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие задания, обеспечивающие достижение программных целей.

Перечень объектов строительства, мероприятий в рамках программы водоснабжения Духовницкого муниципального района на период 2014-2016 годы приведен в приложении.

5. Ресурсное обеспечение программы

Расчет капитальных вложений в расширение системы водоснабжения выполнен на основании укрупненных нормативов капиталовложений, данных заводов-изготовителей о стоимости оборудования и другой информации.

Финансирование мероприятий предусматривается за счет средств  областного, местного бюджетов и  внебюджетных источников.

В целом капиталовложения составят  16052,00 тыс. руб., в том числе бюджет муниципальных образований(прогнозно)составит 2967,00 тыс. рублей, из областного бюджета - средства гарантирующей организации (прогнозно)—12943,80 тыс. рублей , из внебюджетных источников (прогнозно) – 141,20 тыс. рублей.

6. Организация управления реализации программы                                             и контроль за ходом ее выполнения

Управление ходом реализации Программы осуществляет администрация Духовницкого муниципального района, в лице заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района по капитальному строительству, архитектуре  и  жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутаты районного Собрания, сельских Советов муниципальных образований Духовницкого муниципального района осуществляют контроль за  ходом ее выполнения.

7.  Оценка эффективности социально-экономических     последствий реализации программы

При реализации мероприятий настоящей Программы ожидаются не только экономические, но социальные и экологические положительные результаты последствия  модернизации и улучшения снабжения населения водой.

Экономические результаты программы водоснабжения повлияют на экономические показатели водопроводного хозяйства района и увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.

8. Перечень  мероприятий  в рамках муниципальной  программы

"Водоснабжение Духовницкого муниципального района   на 2015-2016  годы"

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства | Единица измерения | Мощность | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей (прогнозно) |  |  |  | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет муниципального образования(прогнозно) (по согласованию) | Средства из областного бюджета- гарантирующей организации (прогнозно) (по согласованию) | Внебюджетные средства (прогнозно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Духовницкое муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Пионерская | п.м. | 600 | 645,00 | - | 645,00 | - | 2015 |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Калинина | п.м. | 250 | 310,00 | - | 310,00 | - | 2015 |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации «Станция обезжелезивания воды на головном водозаборе р.п.Духовницкое. II очередь» (по согласованию) | Центральный водозабор | 1 | 1200,00 | - | 1200,00 | - | 2016 |
| 4 | Строительство объекта «Станция обезжелезивания воды на головном водозаборе р.п.Духовницкое. II очередь» (по согласованию) | Центральный водозабор | 1 | 7000,00 | - | 7000,00 | - | 2016 |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Плодопитомник | п.м. | 700 | 760,00 | - | 760,00 | - | 2016 |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Центральная усадьба | п.м. | 490 | 622,00 | - | 622,00 | - | 2016 |
| 7 | Капитальный ремонт водо провода по ул. Элеваторная | п.м. | 600 | 645,00 | - | 645,00 | - | 2016 |
| 8 | Итого, в том числе |  |  | 11182,00 | - | 1182,00 | - |  |
|  | 2015 |  |  | 955,00 |  | 955,00 |  |  |
|  | 2016 |  |  | 10227,00 |  | 10227,00 |  |  |
| Брыковское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Никольское диам. 63мм, п/э, протяженность 333,3пм | п.м. | 100 | 200,00 | 200,00 | - | - | 2015 |
| 10 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 135,00 | 110,00 | - | 25,0 | 2016 |
| 12 | Итого, в том числе |  |  | 335,00 | 310,00 | - | 25,0 |  |
|  | 2015 |  |  | 200,00 | 200,00 | - | - |  |
|  | 2016 |  |  | 135,00 | 110,00 | - | 25,0 |  |
| Березово-Лукское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Березовая Лука диам. 63мм, п/э, протяженность 90м | п.м. | 90 | 135,00 | 130,00 | - | 5,00 | 2016 |
| 14 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Теликовка диам. 63мм, п/э, протяженность 90м | п.м. | 90 | 135,00 | 130,00 | - | 5,00 | 2016 |
| 15 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 110,00 | 100,00 | - | 10,00 | 2016 |
| 16 | Итого, в том числе |  |  | 380,00 | 360,00 | - | 20,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 380,00 | 360,00 | - | 20,00 |  |
| Липовское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт водонапорных башен в с. Левенка | Водонапорная башня | 1 | 640,0 | 64,00 | 576,00 | - | 2016 |
| 18 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Левенка диам. 63мм, п/э, протяженность 90м | п.м. | 90,00 | 135,00 | 120,00 | - | 15,00 | 2016 |
| 19 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Липовка диам. 63мм, п/э, протяженность 100м | п.м. | 100 | 150,00 | 135,00 | - | 15,00 | 2016 |
| 20 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 110,00 | 110,00 | - |  | 2016 |
| 21 | Итого, в том числе |  |  | 1035,00 | 429,00 | 576,00 | 30,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 1035,00 | 429,00 | 576,00 | 30,00 |  |
| Горяйновское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Горяйновка диам. 63мм, п/э, протяженность 90м | п.м. | 90 | 135,00 | 120,00 | - | 15,00 | 2016 |
| 23 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Софьинка диам. 63мм, п/э, протяженность 100м | п.м. | 100 | 150,00 | 135,00 | - | 15,00 | 2016 |
| 24 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 110,00 | 110,00 |  |  | 2016 |
| 25 | Итого, в том числе |  |  | 395,00 | 365,00 | - | 30,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 395,00 | 365,00 | - | 30,00 |  |
| Дмитриевское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Озерки диам. 63мм, п/э, протяженность 100м ул. Гагарина | п.м | 100 | 150,00 | 146,00 | - | 4,00 | 2016 |
| 27 | Строительство артезианской скважины глубиной h=45м с установкой системы очистки воды | артезианская скважина | 1 | 360,00 | 36,00 | 320,40 | 3,6 | 2016 |
| 28 | Разработка ПСД по объекту «Станция обезжелезивания воды на головном водозаборе с. Дмитриевка» | ПДС | 1 | 1505,00 | - | 1500,00 | 5,00 | 2016 |
| 29 | Строительство артезианской скважины глубиной h=45м с установкой системы очистки воды | артезианская скважина | 1 | 360,00 | 36,00 | 320,40 | 3,6 | 2016 |
| 30 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 110,00 | 100,00 |  | 10,00 | 2016 |
| 31 | Итого, в том числе |  |  | 2485,00 | 318,00 | 2140,80 | 26,20 |  |
|  | 2016 |  |  | 2485,00 | 318,00 | 2140,80 | 26,20 |  |
| Новозахаркинское муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Капитальный ремонт уличного водопровода в п. Полеводинский диам. 63мм, п/э, протяженность 50м ул.Советская | п.м | 50 | 75,00 | 70,00 | - | 5,00 | 2016 |
| 33 | Капитальный ремонт уличного водопровода в с. Софьинка диам. 63мм, п/э, протяженность 50м ул.Лаврова | п.м | 50 | 75,00 | 70,00 | - | 5,00 | 2016 |
| 34 | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза сметных цен |  |  | 90,00 | 90,00 |  |  | 2016 |
| 35 | Итого, в том числе |  |  | 240,00 | 230,00 | - | 10,00 |  |
|  | 2016 |  |  | 240,00 | 230,00 | - | 10,00 |  |
| 36 | ВСЕГО по программе |  |  | 16052,00 | 2967,00 | 12943,80 | 141,20 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015г. |  |  | 1155,00 | 1155,00 | - | - |  |
|  | 2016г. |  |  | 14897,00 | 1812,00 | 12943,80 | 141,20 |  |