АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.11.2018г. № 570

р.п. Духовницкое

О внесении изменений в постановление администрации Духовницкого муниципального района от 14.05.2018г. №236 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Духовницкое Духовницкого муниципального образования на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Духовницкого муниципального района, администрация Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление от 14.05.2018г. №236 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п.Духовницкое Духовницкого муниципального образования на 2018-2022 годы», следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению администрации от 14.05.2018г. №236 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Духовницкое Духовницкого муниципального образования на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Духовницкого муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района И.С. Лялина.

Первый заместитель главы

администрации Духовницкого

муниципального района                                               О.В. Сорокина

Приложение  к постановлению

администрации Духовницкого

муниципального района

от  13.11.2018 года  № 570

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Духовницкое Духовницкого муниципального образования

на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды р.п. Духовницкое Духовницкого муниципального образования на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Постановление Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Духовницкого муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Благоустройство» |
| Участники муниципальной программы | юридические лица (организации, предприятия и учреждения), заключившие договоры и выигравшие торги на определение подрядчика по реализации программных мероприятий. |
| Цель муниципальной программы | Целями муниципальной программы являются: - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство придомовых территорий многоквартирных домов; - организация искусственного освещения дворовых территорий; - озеленение придомовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей рабочего поселка и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика рабочего поселка, размещение и содержание малых архитектурных форм. |
| Основные задачи муниципальной программы | Основными задачами муниципальной программы являются: - улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории рабочего поселка; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка; - поддержание санитарного порядка на территории рабочего поселка; - обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству - с 2019 по 2022 годы по 1 единице ежегодно; - количество обустроенных общественных территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству - 1 единица ежегодно |
| Срок реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 4 этапа: 1 этап - 2019г. 2 этап - 2020г. 3 этап - 2021г. 4 этап - 2022г. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | План мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды р.п. ДуховницкоеДуховницкого муниципального образования на 2018-2022 годы». |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансовых средств (прогнозно) - 11315,0 тыс. руб., из них: 2019 год всего - 3315,0 тыс. руб.(прогнозно), федеральный бюджет — 2875,0 тыс. руб.(прогнозно), областной бюджет – 400,0 тыс. руб.(прогнозно), местный бюджет –40,0 тыс. руб.(прогнозно), 2020 год всего - 2500,0 тыс. руб.(прогнозно), федеральный бюджет — 1975,0 тыс. руб.(прогнозно), областной бюджет – 275,0 тыс. руб.(прогнозно), местный бюджет –250,0 тыс. руб.(прогнозно), 2021 год всего - 2500,0 тыс. руб.(прогнозно), федеральный бюджет — 1975,0 тыс. руб.(прогнозно), областной бюджет – 275,0 тыс. руб.(прогнозно), местный бюджет –250,0 тыс. руб.,(прогнозно), 2022 год всего - 3000,0 тыс. руб.(прогнозно), федеральный бюджет — 2370,0 тыс. руб.(прогнозно), областной бюджет – 330,0 тыс. руб.(прогнозно), местный бюджет –300,0 тыс. руб.(прогнозно). |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы | Благоустройство не менее 4 дворовых территорий к 2022 году, учитывающихпотребности комфортного проживания граждан, с использованием инструментов общественного контроля. Обустройство не менее 4 общественных территорий р.п.Духовницкое к 2022 году, учитывающих требования по созданию современной городской среды, с использованием инструментов общественного контроля. |
| Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами администрации Духовницкого муниципального района. |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Благоустройство населённых мест – это совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных условий жизни населения на территории городов, посёлков городского типа, сельских населённых мест и мест массового отдыха. Благоустройство охватывает часть вопросов, объединяемых понятием «градостроительство», и характеризует прежде всего уровень инженерного оборудования территории населённых мест, санитарно-гигиеническое  состояние их воздушного пространства, водоёмов и почвы. Благоустройство населённых мест включает работы по инженерной подготовке территории; устройству дорог; развитию городского транспорта; строительству сооружений и прокладке коммунальных сетей: водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др. Отдельные мероприятия по озеленению, улучшению микроклимата, оздоровлению и охране от загрязнения воздушного пространства, открытых  водоёмов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня городского шума, уменьшению возможности уличного травматизма и пр.

Внешнее благоустройство – одна из основных проблем, которую приходится решать на территориях жилой застройки. Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территории, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели.

Велико значение зеленых насаждений в пределах жилых территорий. Прежде всего, зеленые насаждения входят составной частью в природный комплекс  города  и участвуют в оздоровлении городской среды, регулируя тепловой режим, снижая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень шума. Зеленые  насаждения – наилучшая среда для формирования рекреационных элементов жилой застройки: площадок для отдыха взрослых и детей, спортивных площадок. Кроме того, они являются прекрасным средством обогащения ландшафта территорий жилой застройки. Поэтому сохранность зеленых насаждений, правильный и своевременный уход является неотъемлемым требованием по их содержанию.

Каждая жилая группа должна включать следующие планировочные элементы благоустройства со специальным оборудованием:

- площадки для отдыха (кратковременный отдых, тихий отдых, настольные игры);

- детские игровые площадки (для детей разных возрастов);

- комплексные общественные пространства многофункционального назначения для всех возрастных групп населения) формируются при наличии территории и в зависимости от конкретных условий участка;

- площадки хозяйственного назначения (для сушки белья, чистки одежды и ковров, мусоросборников);

- площадки для выгула собак;

- стоянки для автомашин.

Одна из задач внешнего благоустройства – повышение разнообразия и художественной выразительности застройки и открытых озелененных пространств. По своему назначению их можно разделить на 5 основных групп:

- малые формы утилитарного назначения массового использования – скамьи, ограждения, указатели, номерные знаки домов, лестницы, подпорные стенки и т.п.;

- малые формы декоративного назначения - декоративные стенки, трельяжи, фонтаны, беседки, вазы для цветов, скульптуры;

- малые формы игрового и физкультурного назначения, игровые элементы детских площадок - качели, карусели, бумы, песочницы, стенки для лазания, катальные горки и т.п.;

- малые формы для площадок отдыха для взрослых - перголы, питьевые фонтанчики, столы и др.;

- оборудование спортивных площадок – сетки со столбами, баскетбольные щиты, ворота для хоккея, столики для настольного тенниса и др.

Многие элементы благоустройства носят массовый характер и могут быть типовыми, например указатели, скамьи, урны, ограды, оборудование, подпорные стенки.

Содержание малых архитектурных форм должно предусматривать их нормальную эксплуатацию. Садово-парковая мебель, малые архитектурные формы  и оборудование должны иметь хороший внешний вид: окрашены, содержаться  в чистоте и находиться в исправном состоянии. Их цветовое решение должно вносить в городскую застройку жизнерадостный колорит и разнообразие. При эксплуатации детских площадок необходимо уделять особое внимание качеству, чистоте и экологичности песка. Рекомендуется применение песка, не содержащего вредных примесей, солей тяжелых металлов, примесей глины. Конструктивные элементы оборудования детских, спортивных, хозяйственных и площадок для отдыха должны отвечать требованиям прочности, надежности и безопасности при эксплуатации.

Эксплуатационные организации должны способствовать проведению городской экологической политики на местах путем реализации комплексных мероприятий по стабилизации экологической обстановки и снижения загрязнения среды до установленных нормативов.

Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности среды городов и поселков, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно- гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Уровень благоустройства и озеленения территорий – один из показателей качества среды обитания, от уровня развития сферы благоустройства и озеленения города зависит качество жизни горожан. Ведущая целевая функция города – обеспечение населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей общества.

Надлежащее содержание придомовой территории является обязанностью собственников помещений в многоквартирных домах. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в полной мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию санитарного состояния общего имущества в таких домах, в том числе по благоустройству дворов.

Для наиболее комфортного проживания и отдыха людей необходимо создавать благоприятные условия. В целях безопасности дорожного движения внутриквартальные проезды должны соответствовать установленным нормативам. Тротуары и дворовые проезды, в комплексе должны создавать единую сеть, удобную и безопасную для пользования жителей.

Таким образом, реализация программы обеспечит скоординированность действий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и собственников помещений в многоквартирных домах, направленных на благоустройство внутридворового пространства, а также обустройства зоны массового отдыха.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды.

Задачами муниципальной программы являются:

- разработка и реализация проектов по благоустройству дворовых территорий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства;

- разработка и реализация проектов по благоустройству общественных территорий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства.

3. Целевые показатели муниципальной программы

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству – с 2019 по 2022 годы по 1 двору ежегодно;

- количество обустроенных общественных территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству – 1 единица ежегодно.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий, обустройства мест массового отдыха населения с учетом формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым и общественным территориям Духовницкого муниципального образования.

Благоустройство не менее 4 дворовых территорий к 2022 году, учитывающихпотребности комфортного проживания граждан, с использованием инструментов общественного контроля.

Обустройство не менее 4 общественных территорий р.п.Духовницкое к 2022 году, учитывающих требования по созданию современной городской среды, с использованием инструментов общественного контроля.

Программа реализуется в 4 этапа:

1 этап - 2019.

2 этап - 2020г.

3 этап - 2021г.

4 этап - 2022г.

5. Обобщенная характеристика муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться по следующим позициям:

- Создание комфортных условий проживания;

- Обустройство мест массового отдыха населения.

Основной целью подпрограммы является увеличение благоустроенных дворовых и общественных территорий Духовницкого муниципального образования.

Для обсуждения предложены следующие дворовые территории:

1.ул. Дома 8 Марта д.2,3,4,5,6,7,8,9, 11,14

2.ул. Дома 8 Марта д.1,10,12,13,15,16,17

3.ул. Шевелева , д. 9,11,11а,13, ул. Пугачевская д.11а,11б

4.ул. Юбилейная д.3,4а,5,6а,7

Для обсуждения предложены следующие места массового отдыха населения:

1.аллея за памятником Баулину

2.площадь Скворцова

3.площадь Победы

4.Сквер за мемориальным комплексом

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансовых средств (прогнозно) -  11315,0 тыс. руб., из них:

2019 год всего - 3315,0 тыс. руб.(прогнозно),

федеральный бюджет — 2875,0 тыс. руб.(прогнозно),

областной  бюджет – 400,0 тыс. руб.(прогнозно),

местный бюджет –40,0 тыс. руб.(прогнозно),

2020 год всего - 2500,0 тыс. руб.(прогнозно),

федеральный бюджет — 1975,0 тыс. руб.(прогнозно),

областной  бюджет – 275,0 тыс. руб.(прогнозно),

местный бюджет –250,0 тыс. руб.(прогнозно),

2021 год всего - 2500,0 тыс. руб.(прогнозно),

федеральный бюджет — 1975,0 тыс. руб.(прогнозно),

областной  бюджет – 275,0 тыс. руб.(прогнозно),

местный бюджет –250,0 тыс. руб.,(прогнозно),

2022 год всего - 3000,0 тыс. руб.(прогнозно),

федеральный бюджет — 2370,0 тыс. руб.(прогнозно),

областной  бюджет – 330,0 тыс. руб.(прогнозно),

местный бюджет –300,0 тыс. руб.(прогнозно),

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется по мере разработки проектно-сметной документации на каждый объект благоустройства после утверждения суммы субсидии на реализацию Программы

7. Перечень мероприятий муниципальной программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Количество благоустроенных дворовых территорий в муниципальном образовании от общего количества требующих проведения мероприятий по благоустройству – с 1 дворовой территорий в 2019 году до 8 дворовых территорий в 2022 году;в том числе по годам (прогнозно):

2019 год – 1;

2020 год – 1;

2021 год – 1;

2022 год – 1,

Количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству – с 1 обустроенной общественной территории в 2019 году до 4 - в 2022 годув том числе по годам (прогнозно):

2018 год – 0;

2019 год – 1;

2020 год – 1;

2021 год – 1;

2022 год – 1,

8.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

- асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории);

- освещение дворовой территории (установка светильников);

- установка скамеек;

- установка урн.

8.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов);

- озеленение территорий;

- оборудование контейнерных площадок.

8.3. Перечень работ по благоустройству общественных территорий

Работы  по благоустройству общественных территорий могут проводиться по следующим направлениям:

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование и ремонт автостоянок;

- асфальтирование проездов, пешеходных  дорожек;

- оборудование приспособлений для маломобильных  групп населения: пандусы, съезды;

- освещение  территории (установка светильников);

- установка скамеек;

- установка урн;

- оборудование контейнерных площадок, установка мусорных контейнеров;

- оборудование цветников;

- ограждение территории.

9. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет общий объем финансовых средств  100% из них:

- федеральный бюджет – 79 %.;

- областной бюджет – 11 %.;

- местный бюджет не менее 10 % .

10. Комплексная оценка рисков, возникающих при

реализации мероприятий Программы

| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Риски изменения законодательства |  |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий, в соответствии с этим актуализация муниципальных правовых актов в сфере реализации Программы |
| 2. | Социальные риски |  |
| 2.1 | Низкая активность населения | Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и организаций в реализации проектов по благоустройству. Реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства Программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий. |
| 3. | Финансовые, бюджетные риски |  |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий Программы | Своевременная корректировка мероприятий и целевых индикаторов (показателей) Программы, мониторинг исполнения условий предоставления субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | Организационные и природно-климатические риски |  |
| 4.1 | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации Программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. Общественный контроль за реализацией Программы. |
| 4.2 | Неблагоприятные погодные условия, так как работы носят сезонный характер |  |

11. Перечень программных мероприятий муниципальной  программы«Формирование комфортной городской среды Духовницкого муниципального образования  на  2018 -2022 годы»

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (прогнозно) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов р.п. Духовницкое, изготовление проектно-сметной документации | 2018 год | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 0,0 |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования | 2018 год | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 0,0 |
| 3 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов: ул. Дома 8 Марта д.2,3,4,5,6,7,8,9, 11,14 | 2019 год | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 1585,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 230,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 20,0 |
| 4 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования аллея за памятником Баулину | 2019 год | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 1290 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 170,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 20,0 |
| 5 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов ул. Дома 8 Марта д.1,10,12,13,15,16,17 | 2020 год | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 1185 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 165 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 150 |
| 6 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования площадь Скворцова | 2020 год | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 790 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 110 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 100 |
| 7 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : ул. Шевелева , д. 9,11,11а,13, ул. Пугачевская д.11а,11б | 2021 год | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 1185 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 165 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 150 |
| 8 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования площадь Победы | 2021 год | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 790 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 110 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 100 |
| 9 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : ул. Юбилейная д.3,4а,5,6а,7 | 2022 год | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 1185 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 165 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 150 |
| 10 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования Сквер за мемориальным комплексом | 2022 год | Администрация Духовницкого МР | Администрация Духовницкого МР | Федеральный бюджет | 1185 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 165 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Духовницкого МО | 150 |

12. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы определяется администрацией Духовницкого муниципального района  и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение муниципальной программы.

Заказчик муниципальной программы:

- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий муниципальной программы.

13. Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией Духовницкого муниципального района  и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

- Провести ремонт дворовой территорий многоквартирных домов общей площадью 92349 кв.м ;

- Привести   в надлежащие состояние 4 общественных  территории общей  площадью 56948 кв.м.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- повышение социальной и экономической привлекательности Духовницкого муниципального образования.

14. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

14.1. Общие положения

14.1.1 Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее - Порядок) разработан в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления Правительства Саратовской области от 14.03.2017 года №109-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» и устанавливает на территории Духовницкого муниципального образования порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

14.1.2 Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

14.1.3 Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации

14.1.4 Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

14.1.5 Уполномоченным органом по координации работы по трудовому и финансовому участию заинтересованных лиц, сбору и расходованию средств - Администрация Духовницкого муниципального района

14.2. Условия аккумулирования и расходования средств

14.2.1 Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

14.2.2 При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 50% от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

14.2.3 Дополнительный перечень работ включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок; озеленение территорий, иные виды работ.

14.2.4  Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства Администрации Духовницкого муниципального района.

14.2.5 В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц  Администрация Духовницкого муниципального района  заключает соглашение с Советом многоквартирного дома, в котором определяется порядок, сумма и срок перечисления денежных средств. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п.Духовницкое  Духовницкого муниципального образования на 2018-2022 годы». Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню. Ответственность за нарушение сроков перечисления софинансирования определяется в заключенном соглашении.

14.2.6. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются Советом многоквартирного дома, в бюджет Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области.

14.2.7 Администрация Духовницкого муниципального района обеспечивает учет поступающих от Советов многоквартирных домов, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14.2.8 Администрация Духовницкого муниципального района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от Советов многоквартирных домов денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

14.2.9 После завершения сбора средств софинансирования заинтересованных лиц реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД осуществляется путем проведения процедур, в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и (или) путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с нормативно-правовыми актами Духовницкого муниципального образования.

14.2.10 Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов, соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по мере предоставления подтверждающих документов о выполнении работ и услуг.

## 14.2.11 Для организации механизма контроля вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из областного бюджета Саратовской области и в порядке софинансирования заинтересованными лицами в разрезе многоквартирных домов, подлежит ежемесячно в срок не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем размещению на официальном сайте администрации Духовницкого муниципального района duhovnitskoe.sarmo.

14.3.Порядок трудового участия заинтересованных лиц

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Форма трудового участия определяется  как выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

14.4. Контроль за соблюдением условий Порядка

14.4.1Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств Советов многоквартирных домов осуществляет Администрация Духовницкого муниципального района в соответствии с условиями расходования и требованиями бюджетного законодательства.

14.4.2 Средства, полученные в виде экономии, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий Духовницкого муниципального образования.

15.1Общие положения

15.1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Духовницкого муниципального образования  (далее – Порядок).

15.1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя графическое  изображение дворовой территории,  с планировочной схемой, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ.

15.1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее – заинтересованные лица).

15.2. Разработка дизайн-проектов

15.2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Духовницкого муниципального образования и осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативами градостроительного проектирования Духовницкого муниципального образования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

15.2.2. Разработка дизайн-проекта осуществляется в течение пяти дней со дня утверждения межведомственной  комиссией протокола оценки  заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее - разработчик дизайн-проекта ).

15.2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Саратовской области  и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

15.3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

15.3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, разработчик дизайн-проекта  уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

15.3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

15.3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется протоколом общего собрания собственников помещений  многоквартирных  домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

15.3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.