АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.06.2013 г. № 314

р. п.  Духовницкое

Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожная карта") "Обеспечение инженерной и транспортной инфра-структурой земельных участков, пре-доставляемых (предоставленных) бес-платно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в Духовницком районе Саратовской области»

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и постановлением Губернатора области от 24.06.2013г. № 309-П «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, являющихся федеральной собственностью и подлежащих предоставлению для жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей, на территории Саратовской области», администрация Духовницкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий ("Дорожная карта") "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в Духовницком районе Саратовской области" согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы администрации О.В. Сорокину.

3.Постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Глава администрации                                                                 В.И. Курякин

Приложение к постановлению администрации Духовницкого муниципального района от 26.06.2014г. №314 «Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожная карта") "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в Духовницком районе Саратовской области"

I. Общее описание "Дорожной карты"

1.Реализация Плана мероприятий ("Дорожная карта") "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в Духовницком районе Саратовской области"  (далее - "Дорожная карта") призвана улучшить жилищные условия и обеспечить решение социальных проблем семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, повысить уровень обустройства населенных пунктов в Духовницком районе Саратовской области  инженерной и транспортной инфраструктурой.

2.Целями "Дорожной карты" являются:

- формирование необходимой нормативно-правовой базы и механизмов государственной поддержки органов местного самоуправления для решения вопросов обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в Духовницком районе Саратовской области;

- реализация мероприятий по формированию и планировочному обеспечению земельных участков, оформлению прав и предоставлению земельных участков семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет;

- решение вопросов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на предоставляемых (предоставленных) бесплатно земельных участках для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в Духовницком районе Саратовской области.

ΙΙ. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и бесплатное предоставление земельных участков семь-ям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, для индивидуаль-ного жилищного строительства | 2013г-2015г (по мере поступления заявлений) | Администрация Духовницкого района |
| 2 | Получение технических условий на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | Февраль - апрель 2015г | Администрация Духовницкого района |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | Май — сентябрь 2015г | Администрация Духовницкого района |
| 4 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. | Октябрь -ноябрь 2015г. | Администрация Духовницкого района |
| 5 | Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой. | 2015- 2016г. | Администрация Духовницкого района |

ΙΙΙ. Ресурсное обеспечение реализации «Дорожной карты»

Финансирование «Дорожной карты» будет осуществляться за счет консолидации средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в Саратовской области до 2015 года» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».

Объем финансирования подпрограммы определяется в соответствии с методикой расчета на возмещение затрат (части затрат) на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, приведенной в распоряжении Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года №2227-р, которым утверждена Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».