АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 11 » 06 2015 г. № 189

р. п.  Духовницкое

Об утверждении Положения о  комиссии по приемке выполненных

ремонтно-строительных работ   на объектах Духовницкого  муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131-ФЗ          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Духовницкого муниципального района, для приемки выполненных ремонтно-строительных работ на объектах Духовницкого муниципального образования, администрация Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о комиссии по приемке выполненных ремонтно-строительных работ на объектах Духовницкого муниципального образования согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Духовницкого муниципального района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации О.В. Сорокину.

Глава администрации                                                                         В.И.Курякин

Приложение

к постановлению администрации

Духовницкого муниципального района

от  « 11 »       06         2015г.  №  189

ПОЛОЖЕНИЕ

о комисссии по приемке выполненных ремонтно-строительных работ

на объектах Духовницкого муниципального образования

1. Общие положения

1.1.Настоящее положение о комиссии по приемке выполненных ремонтно-строительных работ на объектах Духовницкого муниципального образования разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2.Комиссия по приемке выполненных ремонтно-строительных работ на объектах Духовницкого муниципального образования (далее-приемочная комиссия) действует на постоянной основе.

1.3.Состав приемочной комиссии утверждается распоряжением главы администрации Духовницкого муниципального района.

2. Порядок работы приемочной комиссии

2.1.Приемочная комиссия принимает выполненные Подрядчиком ремонтно-строительные работы.

2.2.Днем приемки выполненных работ является день окончания действия муниципального контракта (договора подряда) или день окончания выполнения этапа работ, если поэтапное выполнение работ предусмотрено контрактом (договором). В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ, приемочная комиссия вправе досрочно принять работы.

2.3.Приемочная комиссия проводит осмотр выполненных на объекте работ       (в том числе промежуточных), изучает представленные Подрядчиком документы, оценивает их полноту, определяет соответствие выполненных ремонтно-строительных работ техническому заданию.

2.4.Приемочной комиссией принимается решение о соответствии выполненных ремонтно-строительных работ техническому заданию, проекту (если работы производились по таковому), локальному сметному ресурсному расчету, требованиям действующих ПУ, ГОСТ, ТУ, СНиП и других нормативных документов; составляется и подписывается акт приемки выполненных ремонтно-строительных работ.

2.5.Решение комиссии является легитимным, если в работе комиссии приняли участие не менее чем две трети членов от списочного состава комиссии. Участие председателя комиссии в любом случае является обязательным.

А К Т

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

на объектах Духовницкого муниципального образования

р.п. Духовницкое                                                                  «___»  _________ 2015г.

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: _______________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заместителя председателя комиссии:_____________________________________

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Членов комиссии:  ____________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Произвела приемку___________________________________________________

____________________________________________________________________

(вид работ, адрес объекта)

По договору _________________________________________________________

____________________________________________________________________

(муниципальный контракт (договор подряда), наименование организации Подрядчика)

Ремонтные работы выполнены в сроки: __________________________________

Стоимость выполненных работ: _______________________________________

Оценка качества выполненных работ: ___________________________________

Гарантия качества: ___________________________________________________

Председатель приемочной комиссии:____________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии:_____________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Члены приемочной комиссии: __________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

___________________________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Представитель организации подрядчика:_________________________________

____________________________________________________________________

(должность, подпись,Ф.И.О.)