АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2012 г.                                                                                            № 569

р. п.  Духовницкое

«Об утверждении муниципальной целевой программы « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории

Духовницкого муниципального

Района  на  2013-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Уставом Духовницкого муниципального района в целях улучшения состояния окружающей среды, обеспечения санитарных норм содержания территории Духовницкого муниципального района  и сохранение здоровья населения администрация Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную целевую программу  « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование территории Духовницкого муниципального района   на 2013-2015 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                    В.И Курякин

Программа

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Духовницкого муниципального района на 2013-2015 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  НА 2013-2015 ГОДЫ»

РАЗДЕЛ I

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2013-2015 ГОДЫ»

| Наименование Программы | - Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Духовницкого муниципального района на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Заказчик Программы | - Администрация Духовницкого муниципального района |
| Разработчик Программы | - Администрация Духовницкого муниципального района |
| Основная цель Программы | - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Духовницкого муниципального района, в том числе: - формирование экологической культуры населения Духовницкого муниципального района |
| Основные задачи Программы | Обеспечение экологической безопасности на территории Духовницкого муниципального района, в том числе: - снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; - предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Обеспечение сохранения зеленых насаждений Духовницкого муниципального района их охрана и защита Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры. |
| Сроки реализации Программы | - 2013 – 2015 годы |
| Исполнители Программы | - Администрация Духовницкого муниципального района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования Программы составляет 30,0 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета – 30,0 тыс. рублей из них: - в 2013 году – 10,0тыс. рублей, - в 2014 году – 10,0 тыс. рублей, - в 2015 году – 10,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - охрана атмосферного воздуха (запрет на сжигание сухой растительности, инвентаризация источников выбросов в воздушную среду); - очистка территорий; - увеличение площади зеленых насаждений; - повышение уровня экологического просвещения и образования. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Духовницкого муниципального района |

РАЗДЕЛ II

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. В связи с этим возрастает актуальность проведения мониторинга состояния  окружающей   среды , изучения динамики ее изменения, определения причин  и  источников негативного воздействия на  окружающую   среду , разработки  и  реализации мер по улучшению экологической ситуации, по  рациональному  использованию природных ресурсов, проведения воспитательной  и  образовательной работы с населением  муниципального   района.

Экологическая ситуация в Саратовской области, и в частности на территории Духовницкого муниципального района, остается не в удовлетворительном состоянии, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким.

В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Определение мероприятий Программы основано на наиболее острых проблемах.

Одной из серьезных экологических проблем на территории Духовницкого муниципального района  остается  недостаточная организация  работ по сбору, вывозу и утилизации жидких и твердых бытовых отходов и их хранение, в связи с тем что:

- отсутствует техническая база коммунального предприятия и перспектив ее приобретения за счет собственных средств;

- отсутствует или находится не в удовлетворительном состоянии техника у  привлекающихся (нанимаемых) фермерских хозяйств и частных лиц.

Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

На территории муниципального района отсутствует  система удаления сточных вод (канализационные сети, очистные сооружения канализации).

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение зеленых насаждений, но так как производится самовольная вырубка древесно-кустарниковой растительности и не всегда соблюдается порядок отвода лесосек для проведения рубки древесины и оформления разрешительных  документов на ее проведение, приводит к ухудшению окружающей среды.

Формирование экологической культуры жителей Духовницкого муниципального района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная программа.

РАЗДЕЛ III

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:

-повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Духовницкого муниципального района;

-предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, формирование экологической культуры населения Духовницкого муниципального района.

Задачами Программы являются:

1) Обеспечение экологической безопасности на территории  Духовницкого муниципального района в том числе:

-снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

-предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

-совершенствование учета объектов негативного воздействия на  окружающую   среду;

2) обеспечение сохранения зеленых насаждений на территории Духовницкого муниципального района, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства;

3) организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2012 по 2014 годы включительно.

РАЗДЕЛ IV

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Общий объем финансирования Программы в 2013-2015 годах составляет 30,0 тыс. рублей, из них:

- из местного бюджета – 30,0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования  Программы приведены в приложении.

Мероприятия по реализации Программы по годам, объемам и источникам финансирования приведены в приложении к Программе.

Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании соответствующих бюджетов.

РАЗДЕЛ V

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств областного бюджета, местного бюджета, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление Программой осуществляется Администрацией  Духовницкого муниципального района

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

-перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

-перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения;

-анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

-предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

РАЗДЕЛ VII

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

- увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений;

- повышение уровня экологического просвещения и образования.

- повышение эффективности системы экологического мониторинга за счет увеличения объемов информации о состоянии  окружающей   среды .

Приложение № 1

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование на территории

Духовницкого муниципального

района на 2013-2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятия | Сроки реализа- ции меро- приятия | Объемы финансирования, |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Проведение сходов граждан с доведение информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе - об охране окружающей среды - об исполнении правил благоустройства территории поселения | Администрация Духовницкого муниципального района | Весна, осень 2013-2015гг | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - расчистка памятников, аллей; Участие администрации ДМР в заседании круглых столов по проблемам экологии и т. д.). | Администрация Духовницкого муниципального района | Ежегодно | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики | Администрация Духовницкого муниципального района | Ежегодно | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - проведение инвентаризации зеленых насаждений - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений | Администрация Духовницкого муниципального района | Ежегодно | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых, - проведение обкосов территории - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Администрация Духовницкого муниципального района | Ежегодно | 27,0 | - | 9,0 | - | 9,0 | - | 9,0 |
| 6 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах - кладбищ - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | Администрация Духовницкого муниципального района | Ежегодно | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | Администрация Духовницкого муниципального района | Ежегодно | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Публикация статей в местной газете «Авангард» мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | Администрация Духовницкого муниципального района | 2 раза в год | 3,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 |