АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От « 01 » 07 2014 год № 199-р

р. п.  Духовницкое

О подготовке образовательных учреждений Духовницкого района к 2014-2015 учебному году.

В  целях своевременной  подготовки образовательных учреждений  Духовницкого муниципального района к 2014-2015 учебному году:

1.Утвердить  план мероприятий  по подготовке учреждений образования к 2014-2015 учебному году (приложение №1)

2.Утвердить состав комиссии по приему образовательных учреждений к  2014-2015 учебному году (приложение №2).

3. Утвердить график приемки образовательных учреждений к   2014-2015 учебному году (приложение №3).

4. Руководителям образовательных учреждений оформить акты готовности образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году.

5. Рекомендовать главам  администраций муниципальных образований Духовницкого муниципального  района, управлению образования, руководителям образовательных учреждений,  провести необходимую организационную работу по своевременной подготовке образовательных учреждений к  2014-2015 учебному году.

6. Начальнику финансового управления Поживиловой Н.И. осуществлять полное и своевременное финансирование  мероприятий, предусмотренных  муниципальными целевыми программами, а также поступивших из федерального бюджета на модернизацию общего образования.

7.Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника отдела анализа информации, общественных отношений, молодежной политики и спорта Белесову Л.А.

Глава администрации                                                                В.И. Курякин

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Духовницкого муниципального района

От 01.07.2014 г.   .№ 199-р

С О С Т А В

комиссии по  приему

образовательных учреждений к  2014-2015 учебному году.

| Белесова Л.А. | Заместитель главы администрации, начальник отдела анализа информации, общественных отношений, молодежной политики и спорта, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Кожебаткина Н.Н. | начальник управления образования администрации Духовницкого муниципального района, заместитель председателя; |
| Терентьева Н.М. | председатель райкома профсоюза работников образования (по согласованию); |
| Шкварин С.В. | главный государственный инспектор по Духовницкому району по пожарному надзору (по согласованию); |
| Малюкин В.А. | начальник хозяйственно- эксплуатационной группы управления образования (по согласованию); |
| Гуляев С.А. | инженер управления образования (по согласованию); |
| Аблязова А.Р. | заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзор (по согласованию); |
| Буяр Е.В. | заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзор (по согласованию). |

Приложение №1

к распоряжению администрации

Духовницкого муниципального района

От 01.07. 2014 г.  .№199-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке учреждений образования

к 2014-2015 учебному году.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Проведение ремонтных работ в ОУ. | до 1.08.14 | Кожебаткина Н.Н. – начальник управления образования |
| Еженедельно рассматривать ход ремонта ОУ на оперативных совещаниях управления образования | Каждый понедельник | Кожебаткина Н.Н – начальник управления образования |
| Подготовка образовательных учреждений к учебному году с обязательным оформлением актов приемки. | До 21.08.14 | Белесова Л. А..- зам. главы администрации Духовницкого муниципального района |
| В целях устойчивого теплоснабжения ОУ в осенне-зимний период обеспечить завершение подготовки к отопительному сезону коммуникаций, котельных | До 1.09.14 | Управление образования, руководители ОУ, главы муниципальных образований |
| Проводить постоянную работу по благоустройству территорий ОУ. | Июнь - август | Руководители ОУ |
| Закупить учебную литературу | До 10.08.14 | Руководители ОУ |
| Произвести заготовку и закладку на хранение картофеля и овощей ОУ района. | До 1.10.14 | Руководители ОУ |
| Принять все необходимые меры для обеспечения горячим питанием всех школьников района. | до 1.09.14 | Кожебаткина Н.Н.– начальник управления образования |
| Привести помещения образовательных учреждений, планы и пути эвакуации, первичные средства пожаротушения в соответствие с ФЗ от 2.12. 1994 г №69 «О пожарной безопасности и от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | до 5.08.14 | Кожебаткина Н.Н.– начальник управления образования, руководители ОУ |
| Привести электрооборудование учреждений образования в соответствие с правилами технической эксплуатации электроустановок | до 5.08.14 | Начальник управления образования – Кожебаткина Н.Н. |
| Привести учреждения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. | до 5.08.14 | Кожебаткина Н.Н.– начальник управления образования, руководители ОУ |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Духовницкого муниципального района

от  01.07.2014 г. .№ 199-р

ГРАФИК

приемки образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году

| № | Наименование учреждения | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «СОШ р.п.Духовницкое» | 14.08.14 |
| 2 | МОУ «Начальная школа – детский сад» | 14.08.14 |
| 3 | МОУ «СОШ с.Берёзовая Лука» | 14.08.14 |
| 4 | МОУ «СОШ с.Брыковка» | 14.08.14 |
| 5 | МОУ «СОШ с.Липовка» | 15.08.14 |
| 6 | МОУ «СОШ с.Ново-Захаркино» | 15.08.14 |
| 7 | МОУ «СОШ с.Теликовка» | 14.08.14 |
| 8 | МОУ «СОШ с.Горяйновка» | 15.08.14 |
| 9 | МОУ «СОШ с.Дмитриевка» | 15.08.14 |
| 10 | МОУ «ООШ с.Никольское» | 14.08.14 |
| 11 | МОУ «ООШ с.Озерки» | 15.08.14 |
| 12 | МДОУ «Детский сад «Колокольчик» р. п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской области» | 13.08.14 |
| 13 | МДОУ «Детский сад «Колосок» с. Берёзовая Лука Духовницкого района Саратовской области» | 12.08.14 |
| 14 | МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Горяйновка Духовницкого района Саратовской области» | 13.08.14 |
| 15 | МДОУ «Детский сад «Дмитриевский » с. Дмитриевка Духовницкого района Саратовской области» | 13.08.14 |
| 16 | МДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Никольское Духовницкого района Саратовской области» | 12.08.14 |
| 17 | МДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Новозахаркино Духовницкого района Саратовской области» | 13.08.14 |
| 18 | МДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Озерки Духовницкого района Саратовской области» | 13.08.14 |
| 19 | МДОУ «Детский сад «Сказка» с. Полеводинское Духовницкого района Саратовской области» | 13.08.14 |
| 20 | МДОУ «Детский сад «Берёзка» с. Теликовка Духовницкого района Саратовской области» | 12.08.14 |
| 21 | МДОУ «Детский сад «Малышка» с. Брыковка Духовницкого района Саратовской области» | 12.08.14 |
| 22 | МОУ ДОД «Дом детского творчества р. п. Духовницкое Духовницкого района Саратовской области» | 15.08.14 |