АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 ноября 2015 г. № 345

р. п.  Духовницкое

Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Духовницкого муниципального района в 2016 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Саратовской области от 27.12.2013г. № 240-ЗСО «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области», в целях реализации постановления Правительства Саратовской области  от 31.12.2013г. № 800-П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области»,  Уставом Духовницкого муниципального района, администрация  Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Духовницкого муниципального района в 2016 году в составе:

1.1. Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту,  согласно приложению № 1.

1.2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту,  по видам ремонта согласно приложению № 2.

1.3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  в многоквартирных домах согласно приложению № 3.

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Духовницкого муниципального района .

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района  Лялина И.С.

Первый заместитель

главы администрации                                                                       О.В. Сорокина

Приложение №1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по субъекту: |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Духовницкий МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Духовницкому МР |  |  |  |  |  |  | 2690,5 | 4601,4 | 2537,4 | 89 | 1613503,96 |  |  |  | 1613503,96 | 691,76 | 5347,97 | 15.10.16 |
| 1 | р.п. Духовницкое, ул.Чернышевского, д.55 | 1986 |  | кирпич | 5 | 1 | 2165 | 3608 | 1815 | 63 | 1174439,46 |  |  |  | 1174439,46 | 325,48 | 5347,97 | 15.10.16 |
| 2 | р.п. Духовницкое, ул.Пугачевская, д.11А | 1973 |  | кирпич | 2 | 1 | 245,7 | 582,7 | 348,4 | 9 | 364053,6 |  |  |  | 364053,6 | 1481,70 | 5347,97 | 15.10.16 |
| 3 | р.п. Духовницкое, ул.Шевелева, д.13 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 279,8 | 410,7 | 374 | 17 | 75010,9 |  |  |  | 75010,9 | 268,09 | 5347,97 | 15.10.16 |

Приложение №2

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | усиление несущих строительных конструкций |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Духовницкому МР |  |  |  |  |  | 364 | 364053,60 |  |  | 75 | 75010,9 |  |  |  | 1174439,46 |  |  |
| 1 | р.п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1174439,46 |  |  |
| 2 | р.п. Духовницкое, ул. Пугачевская, д.11А |  |  |  |  | 364 | 364053,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | р.п. Духовницкое, ул. Шевелева, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 75010,90 |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МР | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал 2016 года | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2016 | 2690,5 | 89 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1613503,96 | 1613503,96 |
|  | Итого по Духовницкому МР |  | 89 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1613503,96 | 1613503,96 |