Приложение № 3

к постановлению администрации

Духовницкого муниципального района

Саратовской области

от 27 января 2023 года № 25

**ГРАФИК**

**выполнения работ при осуществлении реконструкции и эксплуатации**

**объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Магистральный нефтепровод "Куйбышев - Тихорецк", ППМН р. М.Иргиз (резервная нитка) 188км Ду1000. Реконструкция»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **2023** | | | | **2024** | | | | | | | | | | | | **2025** | | | | **май 2025 – август 2033** |
| **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| 1 | «Магистральный нефтепровод "КуйбышевТихорецк", ППМН р.М.Иргиз (резервная нитка) 188км Ду1000. Реконструкция»\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Эксплуатация объектов, входящих в состав объекта строительства «Магистральный нефтепровод "КуйбышевТихорецк", ППМН р.М.Иргиз (резервная нитка) 188км Ду1000. Реконструкция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |