АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 9.12.2015. № 402

р. п.  Духовницкое

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2016-2018 годы»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Духовницкого муниципального района,  администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальной   программы  «Модернизация   объектов   коммунальной   инфраструктуры на 2016-2018 годы» согласно приложению.

2. Разместить данное постановление на  официальном сайте  администрации Духовницкого муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Лялина И.С.

Глава администрации                                                                    В.И. Курякин

Приложение

к постановлению администрации

Духовницкого муниципального района

от              2015 года №

ПАСПОРТ

целевой муниципальной  программы

«Модернизация   объектов   коммунальной   инфраструктуры                                         на 2016-2018 годы»

| Наименование программы | "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2016-2018 годы» (далее - Программа ) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Духовницкого муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района |
| Цели Программы | Целью программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на: - обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры; - эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры; - снижение стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - внедрение энергосберегающих технологий; - обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса; - улучшение экологической ситуации. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: - анализ текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры; - развитие и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры Духовницкого муниципального района |
| Задачи Программы | Организация в границах Духовницкого района качественного тепло- и водоснабжения населения. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа; снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства; проведение энергосберегающих мероприятий. |
| Сроки реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Основные мероприятия Программы | Ремонт тепловых сетей; ремонт объектов водоснабжения; ремонт котельных. |
| Основные исполнители Программы | -администрация Духовницкого муниципального района, -администрации муниципальных образований (по согласованию), - филиал ГУП СО «Облводоресурс»- «Духовницкий» (по согласованию), - ООО «Уют» (по согласованию). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые потребности на реализацию программы комплексного развития прогнозно составят 3309,9тыс. руб., в том числе: внебюджетные средства (прогнозно) – 0,00тыс. руб.; бюджетные источники : областной бюджет – средства филиала ГУП СО «Облводоресурс»-«Духовницкий» (прогнозно) — 1547,7тыс. руб; местный бюджет МР — 953,1 тыс. руб. местный бюджет МО – 809,1 тыс. руб. в том числе по годам реализации: 2016 год – 1237,0 тыс. рублей; 2017 год – 1083,5 тыс. рублей; 2018 год – 989,4 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: Из средств областного бюджета(прогнозно) –1547,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 517,7 тыс. рублей; 2017 год – 530,0 тыс. рублей; 2018 год – 500,0 тыс. рублей; Из средств местного бюджета МР– 953,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 454,4 тыс. рублей; 2017 год – 284,4 тыс. рублей; 2018 год – 214,4 тыс. рублей; Из средств местного бюджета МО– 809,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 265,0 тыс. рублей; 2017 год – 269,1 тыс. рублей; 2018 год – 275,0 тыс. рублей; внебюджетные средства (прогнозно) – 0,00тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Основным критерием эффективности реализации Программы будет: снижение затрат на энергопотребление до 40%; увеличение срока службы коммуникаций на 50-80% и обеспечение ее безаварийной работы; снижение затрат на ремонт оборудования до 70% и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов до 45%. По системам водоснабжения: -снижение уровня потерь в сетях водоснабжения до 12,1%; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 45,8 %; - обеспечение индекса замены водопроводных сетей до 6,1 %. По системам теплоснабжения: – нормализация гидравлического и температурного режимов тепловых сетей; – снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы, до 1 %; – обеспечение индекса замены тепловых сетей – 0,9%; |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за исполнением программы осуществляется на основании Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48. |

1. Содержание проблемы и необходимость

ее решения программными методами

Одним из приоритетов жилищной политики Духовницкого муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса Духовницкого района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной   инфраструктуры  и их технологическая отсталость.

Острой проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства является ветхость водоводов и теплотрасс.

2. Цель и задачи  Программы

Целями настоящей Программы является развитие и повышение                эффективности системы коммунальной инфраструктуры Духовницкого муниципального района.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

- модернизация   объектов   коммунальной   инфраструктуры  с целью снижения износа;

- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Указанные мероприятия включают в себя ремонт  инфраструктуры  жилищного фонда: систем отопления, водоснабжения.

Перечень мероприятий настоящей  программы  приведен в разделе 7.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов, а так же внебюджетных источников.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий                  Программы составляет тыс. рублей:

| Наименование бюджетов | Денежные средства, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 3309,9 |
| Областной бюджет(прогнозно) | 1547,7 |
| местный бюджет МР | 953,1 |
| местный бюджет МО | 809,1 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 |

        - Оценка эффективности реализации  Программы

Выполнение мероприятий  Программы  позволит снизить процент износа  коммунальной   инфраструктуры , снизить потери при производстве,                 транспортировании и использовании энергоресурсов, сократить количество инцидентов и отключений на  объектах  жилищно-коммунальной  инфраструктуры, обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,  внедрению новых энергосберегающих технологий.

Целевые индикаторы  программы :

| Наименование индикатора | Целевое значение индикатора в % к уровню 2010г. |
| --- | --- |
| снижение затрат на электропотребление | 40 % |
| увеличение срока службы коммуникаций | 50-80 % |
| снижение затрат на ремонт оборудования | 70 % |
| повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов | 45 % |

# 6. Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса Духовницкого района Саратовской области

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального             комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены                соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение.

Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны               учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- Потребление населением услуг водоснабжения (в расчете на одного человека) за последние три года изменялось неравномерно, в 2010 г. произошел рост потребления, в 2013 г. - спад потребления. При этом, темпы роста меньше темпов снижения. Причинами изменения потребления могут быть приборы учета, устанавливаемые у потребителей, которые позволяют влиять на объемы потребления, повышение эффективности использования воды в домашнем хозяйстве в силу постоянного роста ее стоимости, а также возможное сокращение потерь во внутридомовых инженерных системах. Учитывая, что два указанных фактора имеют противоположные тенденции изменения, можно предположить, что влияние фактора доходов населения так же окажет существенное влияние на снижение объемов потребления населением.

- Можно отметить устойчивую тенденцию снижения уровня удельного потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений в связи с переходом на индивидуальное поквартирное отопление. При этом темпы снижения с 2014 года замедлятся. Причиной указанных изменений может являться то, что 34 жилых многоквартирных дома, расположенных ни территории Духовницкого района вышли из централизованного отопления  и отапливаются

индивидуальными поквартирными котлами.

В   целом   рассмотренные тенденции позволяют сделать предположения о

динамике изменения удельного потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса Духовницкого района.

7. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется отделом строительства,  архитектуры, ЖКХ, транспорта, и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района.

Контроль за реализацией Программы осуществляет  главой администрации Духовницкого муниципального района и  депутатами районного Собрания.

8. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования, (прогнозно) тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель программных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет МР |  | Местный бюджет МО |  | Внебюджет-ные средства |  |  |  |
| 8.1 Ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт теплотрассы от котельной по адресу: р.п.Духовницкое, ул. Ленина, 33Б протяженностью 120 м | 2016г. | 334,3 |  | - |  | 334,3 |  | - |  | - |  | ООО «Уют» (по согласованию) |  |
| 2 | Ремонт теплотрассы от котельной по адресу: р.п.Духовницкое, ул. Юбилейная протяженностью 50м | 2017г. | 139,4 |  | - |  | 139,4 |  | - |  | - |  | ООО «Уют» ( по согласованию) |  |
| 3 | Ремонт теплотрассы от котельной по адресу: р.п.Духовницкое, ул. им. Ак. Марчука протяженностью 40м | 2018г. | 114,4 |  | - |  | 114,4 |  | - |  | - |  | ООО «Уют» (по согласованию) |  |
| ИТОГО за 2016-2018 г. |  |  | 588,1 |  | - |  | 588,1 |  | - |  | - |  |  |  |
| 8.2 Ремонт трасс водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация ветхих внутриквартальных водопроводных сетей с использованием полиэтиленовые труб в р.п.Духовницкое и населенных пунктах Духовницкого района | 2016г. | 767,7 |  | 517,7 |  | 50,0 |  | 200,0 |  | - |  | Филиал ГУП СО «Олбводоресурс» - «Духовницкий» (по согласованию). Администрация Брыковского МО (по согласованию). |  |
| 2. | Модернизация ветхих внутриквартальных водопроводных сетей с использованием полиэтиленовые труб в р.п.Духовницкое и населенных пунктах Духовницкого района | 2017г. | 799,1 |  | 530,0 |  | 70,0 |  | 199,1 |  | - |  | Филиал ГУП СО «Олбводоресурс» - «Духовницкий» (по согласованию). Администрация Брыковского МО (по согласованию). |  |
| 3. | Модернизация ветхих внутриквартальных водопроводных сетей с использованием полиэтиленовые труб в р.п.Духовницкое и населенных пунктах Духовницкого района | 2018г. | 800,0 |  | 500,0 |  | 100,0 |  | 200,0 |  | - |  | Филиал ГУП СО «Олбводоресурс» - «Духовницкий» (по согласованию). Администрация Брыковского МО (по согласованию). |  |
| ИТОГО за 2016-2018 г. |  |  | 2366,8 |  | 1547,7 |  | 320,0 |  | 599,1 |  | - |  |  |  |
| 8.3 Модернизация систем электроснабжения и наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация сетей наружного освещения | 2016г. | 65,0 |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  | Администрации муниципальных образований Духовницкого муниципального района (по согласованию) |  |
| 2 | Модернизация сетей наружного освещения | 2017г. | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | Администрации муниципальных образований Духовницкого муниципального района (по согласованию) |  |
| 3 | Модернизация сетей наружного освещения | 2018г. | 75,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | Администрации муниципальных образований Духовницкого муниципального района (по согласованию) |  |
| ИТОГО за 2016-2018 г. |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |
| 8.4 Утилизация отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зачистка свалки твердых бытовых отходов | 2016 |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | Администрации Духовницкого муниципального района |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории района | 2017 |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  | Администрации Духовницкого муниципального района |
| ИТОГО за 2016-2018 г. |  |  | 145,0 |  |  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 2016-2018гг. в том числе 2016г. 2017г. 2018г. | 3309,9 1237,0 1083,5 989,4 |  | 1547,7 517,7 530,0 500,0 |  | 953,1 ### 454,4 284,4 214,4 |  | 809,1 265,0 269,1 275,0 |  |  |  |  |  |