

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# НОВОЗАХАРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**от « 27» 02. 2017 года № 7-Р**

# с. Новозахаркино

***«О создании паводковой комиссии***

***и проведении противопаводковых***

***мероприятий в период весеннего половодья»***

Во исполнении федерального закона от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения от ЧС природного и техногенного характера», закона Саратовской области от 28 февраля 2005г. № 21-ЗС «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и в целях организации пропуска паводковых вод в 2015году, обеспечения бесперебойной деятельности предприятий, учреждений, организаций безопасности жизни людей и их имущества, сельскохозяйственных животных, защиты от разрушений зданий, жилых домов, дорог, мостов и гидротехнических сооружений на территории Новозахаркинского муниципального образования:

1. Организовать паводковую комиссию в составе:

**Председатель комиссии:**

Бедняков Юрий Владимирович Глава администрации

Новозахаркинского МО

**Заместители председателя комиссии:** Главный специалист администрации

Вершкова Лариса ВладимировнаНовозахаркинского МО

Ботова Ольга Владимировна Главный специалист /староста/

администрации Нвозахаркинского МО

**Секретарь комиссии:**

Руренко Наталья Ивановна Специалист 1-ой категории

администрацииНовозахаркинского МО

**Члены комиссии: /по согласованию/**

Вершков Владимир Григорьевич Заместитель Главы «И.П. Дозоров С.А.»

Ермаков Сергей Викторович «И.П. Ермаков С.В.»

Ермаков Александр Викторович «И.П. Ермаков А.В.»

Мигунов Михаил Юрьевич Руководитель СПК «Миг»

Самолкаев Алексей Борисович Глава «И.П. «Самолкаев А.Б.»

Копайгора Виктор Петрович Врач общей практики Полеводинской

врачебной амбулатории

Гущина Наталья Васильевна Директор МОУ СОШ с. Новозахаркино,

(филиал пос. Полеводинский)

Галузина Татьяна Петровна Зав. МДОУ с. Новозахаркино, депутат

сельского Совета Новозахаркинского МО

четвертого созыва

Жилкина Ольга Николаевна Зав. МДОУ пос. Полеводинский, депутат

сельского Совета Новозахаркинского МО

четвертого созыва

Мозгачев Виктор Петрович Начальник участка ОАО «Трансаммиак»

депутат сельского Совета

Новозахаркинского МО

четвертого созыва

2. Установить, что решения паводковой комиссии по вопросам обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для всех организаций, учреждений на территории муниципального образования независимо от ведомственной принадлежности и организационно- правовых форм собственности /по согласованию/

3. В целях приведения внешнего облика муниципального образования в надлежащий порядок, проведения экстренной очистки и уборки закрепленных территорий с целью гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, в преддверии ожидаемого паводка в период с 01 марта по 20 апреля 2017г., провести специальные мероприятия по очистке закрепленных территорий за предприятиями, организациями и учреждениями от снега, льда, мусора для пропуска паводковых вод.

4. Утвердить план мероприятий паводковой комиссии на 2017г. /Приложение 1/

5. Контроль за исполнением данного расположения оставляю за собой.

Глава администрации

Новозахаркинского МО Бедняков Ю.В.

Приложение 1

к распоряжению

администрации Новозахаркинского МО

№ 7-Р от 27 февраля 2017года

МЕРОПРИЯТИЯ

паводковой комиссии в период паводка 2017года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение /по согласованию/ |
| 1. | Провести обследование состояния и готовности ГТС (прудов) к безаварийному пропуску весеннего половодья | До 15.03.2017года. | Глава администрации Новозахаркинского МО  Руководители хозяйств |
| 2. | Расчистка снега, льда в спусках прудов, вдоль автодорог, мостов, зданий соцкультсферы | С 01.03.2017г.  и на весь период | Руководители хозяйств |
| 3. | Очистка снега и отвод паводковых вод от газопроводов, газорегуляторных пунктов и газопроводов с открытыми выходами | С 01.03.2017г.  и на весь период | Шашкин Ю.В. |
| 4. | Очистка снега и отвод паводковых вод от электроэнергетических установок на территории муниципального образования: подстанций, пилорам, складов | С 01.03.2017г.  и на весь период | Руководители хозяйств |
| 5. | Отвод паводковых вод от водозаборных скважин, резервуаров питьевой воды | С 01.03.2017г.  и на весь период | Руководители хозяйств |
| 6. | Создать резерв медикаментов и подготовить медсанчасть для оказания первой помощи | С 01.03.2017г.  и на весь период | Копайгора В.П. |
| 7. | Рекомендовать руководителям хозяйств всех форм собственности провести противопаводковые работы по защите семян, фуража и других социально и экономически значимых объектов | До 10.03.2017г. | Руководители хозяйств |
| 8. | Провести мероприятия по снижению риска подледного лова рыбы и обеспечить его безопасность | До 10.03.2017г. | Руренко Н.И.  Ботова О.В. |
| 9 | Провести необходимые мероприятия по ограничению и запрещению движения автомототранспорта по водоемам МО | До 10.03.2017г. | Уполномоченный участковый полиции Червяков П.А. |