АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 8 мая 2014 г. № 144-р

р. п.  Духовницкое

Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы Духовницкого муниципального района осенне-зимнего периода 2013-2014 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов.

На основании распоряжения Правительства Саратовской области № 67-Пр от 28.04.2014 г., распоряжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области № 339 – р от 6.05.2014 года, в целях своевременной подготовки повышения качества работы жилищно – коммунального, топливно – энергетического комплексов, объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района в осеннее – зимний период 2014 – 2015 годов:

1.Признать прохождение жилищно–коммунальным, топливно– энергетическим комплексами, объектами социальной сферы Духовницкого муниципального района  осеннее – зимний периода 2013 – 2014 годов удовлетворительным.

2. Утвердить комплекс мер по подготовке жилищно – коммунального и топливно – энергетического комплексов, объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района к работе в осеннее – зимний период 2014 – 2015 годов согласно приложению № 1.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям предприятий, организаций всех форм собственности:

создать комиссии по оценки готовности котельных, топочных, водопроводно – канализационного хозяйства, электрических и тепловых сетей Духовницкого муниципального района к работе в осеннее – зимний период 2014 – 2015 годов;

включить в состав комиссий по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к систем теплоснабжения, представителей Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

до 16 мая 2014 года разработать, утвердить планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергитического комплексов, социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов по формам согласно приложениям № 3-6 и предоставить их в отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района;

с 20 мая 2014 года еженедельно представлять в отдел строительства, архитектуры, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района информацию о ходе выполняемых работ по подготовке к осеннее – зимнему периоду 2014 – 2015 годов в соответствии с установленными формами согласно с приложениями № 4 – 6;

до 1 июня 2014 года обеспечить проведение весенних осмотров жилых домов в соответствии с актом по форме согласно приложению № 2;

до 15 сентября 2014 года обеспечить выполнение планов – графиков подготовки жилищного фонда, объектов жилищно – коммунального и топливно – энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне – зимний период 2014 – 2015 годов;

до 1 октября 2014 года обеспечить оформление паспортов готовности предприятий, учреждений, организаций и в целом жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

до 15 ноября 2014 года обеспечить получение паспортов готовности муниципального района к отопительному периоду 2014-2015 годов в Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в соответствии с утвержденным графиком.

4. Создать оперативный штаб по контролю за подготовкой жилищно-коммунального и топливно – энергетического комплексов, объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годы  в составе согласно приложению № 9.

Установить, что заседания оперативного штаба проводятся не реже двух раз в месяц.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы администрации Духовницкого муниципального  района В.Н. Котова.

Глава администрации                                                                                В.И. Курякин

Приложение № 1  к распоряжению

администрации Духовницкого МР

от 8 мая 2014 года № 144-р

Комплекс мер

по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов

| № п/п | Наименование предприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение районных мероприятий с целью обеспечения контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов и социальной сферы в осенне–зимний период 2014 – 2015 годов | В соответствии с планом-графиком | Отдел строительства, архитектуры, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района, ООО «Уют», управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района, управление образования администрации Духовницкого муниципального района, ГУЗ СО «Духовницкая РБ». |
| 2. | Организация контроля за исполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов | С 20 мая 2014 года | Отдел строительства, архитектуры, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района, ООО «Уют», управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района, управление образования администрации Духовницкого муниципального района, ГУЗ СО «Духовницкая РБ». |
| 3. | Представление в министерство промышленности и энергетики области заявок на лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2015 год | до 1 мая 2014 года | Администрация Духовницкого муниципального района |
| 4. | Оформление паспортов готовности предприятий, учреждений, организаций и в целом жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов и получение паспорта готовности района к работе в осенне-зимний период | до 1 октября 2014 года | Отдел строительства, архитектуры, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района, ООО «Уют», управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района, управление образования администрации Духовницкого муниципального района, ГУЗ СО «Духовницкая РБ». |
| 5. | Проведение противоаварийных тренировок на объектах энерго- , тепло-, водо-, газоснабжения района | 3-10 октября 2014 года | Отдел по организации гражданской обороны и предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрации Духовницкого муниципального района, ООО «Уют», ГУП СО «Оболводоресурс» - «Духовницкий», ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» филиал в г.Балаково, участок в р.п. Духовницкое. |
| 6. | Проведение пробных топок на объектах жилищно-коммунального комплекса. | с 1 октября и до начала отопительного сезона. | Отдел строительства, архитектуры, жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района, ООО «Уют», управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района, управление образования администрации Духовницкого муниципального района, Г0УЗ СО «Духовницкая РБ». |

Приложение № 2 к распоряжению

администрации Духовницкого МР

от 8 мая 2014 года   № 144-р

АКТ

общего (весеннего)  осмотра  жилого  здания

«      »                       2014 г.

Наименование населенного пункта____________________________________

Дом №              строение (корпус)          по ул. ___________________________

Общие сведения по дому:

Год ввода в эксплуатацию_______

Материал стен ________________

Количество этажей_____________

Количество подъездов

Общая площадь дома___________

Площадь помещений в доме_____

Комиссия в составе председателя комиссии_____________________________

и членов комиссии: _________________________________________________

и уполномоченный собственниками дома_______________________________

произвела осмотр вышеуказанного объекта.

Результаты осмотра

строительных конструкций и инженерного оборудования дома

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения с указанием примерного объема работ и места дефекта | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт общего имущества в МКД, жилого дома) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Внутридомовая инженерная система электроснабжения |  |  |
| 2. | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |  |  |
| 3. | Бойлерная, ЦТП |  |  |
| 4. | Отопительные печи |  |  |
| 5. | Внутридомовая инженерная система газоснабжения |  |  |
| 6. | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |  |  |
| 7. | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |  |  |
| 8. | Внутридомовая инженерная система водоотведения |  |  |
| 9. | Лифтовое оборудование |  |  |
| 10. | Подвальное помещение |  |  |
| 11. | Лестницы |  |  |
| 12. | Крыша |  |  |
| 13. | Чердачное помещение |  |  |
| 14. | Подъезд |  |  |
| 15. | Входные двери и оконные проемы |  |  |
| 16. | Фасад |  |  |
| 17. | Фундамент |  |  |
| 18. | Отмостка |  |  |

До внешнего осмотра дома произведены следующие испытания конструкций и инженерного оборудования:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Выводы и предложения:_____________________________________________________________

Председатель комиссии:                          __________                 ________________________

Члены комиссии:                                      __________                  ________________________

______________________________________________________________________________

Приложение № 3  к распоряжению

администрации   Духовницкого МР

от  8  мая 2014 года   №  144-р

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Духовницкого муниципального

района

______________ В.И. Курякин

« ______»  ___________ 2014 г.

План  - график

подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| № | Наименование | План | В том числе по срокам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.06 | 01.07 | 15.07 | 01.08 | 15.08 | 01.09 | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подготовка жилых домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частные индивидуальные домостроения ед. | 5938 | 848 | 1696 | 2544 | 3392 | 4240 | 5088 | 5938 |
|  | Муниципальный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖСК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управляющие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственное управление ед. | 35 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  | Всего | 5973 | 853 | 1706 | 2559 | 3412 | 4265 | 5118 | 5973 |
| 2. | Подготовка теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоисточники, ед. | 36 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 |
|  | Всего | 36 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 |
|  | Тепловые сетей, км | 2,97 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 1,75 | 2,5 | 2,97 |
|  | Всего: | 2,97 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 1,75 | 2,5 | 2,97 |
|  | ЦТП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети, км | 118,5 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 118,5 |
|  | Всего: | 118,5 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 118,5 |
|  | Канализационные сети, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты (канализационные насосные станции, очистные сооружения и др.), ед |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | здравоохранение | 16 |  |  |  |  | 5 | 10 | 16 |
|  | Всего: | 16 |  |  |  |  | 5 | 10 | 16 |
|  | образование | 24 |  |  |  |  | 8 | 16 | 24 |
|  | Всего: | 24 |  |  |  |  | 8 | 16 | 24 |
|  | Социальная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | культура | 18 |  |  |  |  | 6 | 12 | 18 |
|  | Всего: | 18 |  |  |  |  | 6 | 12 | 18 |

Приложение № 4  к распоряжению

администрации Духовницкого МР

от  8 мая 2014г. №  144-р

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Духовницкого муниципального района

_______________В.И. Курякин

«___»      ___________     2014 г.

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2014-2015 годов Духовницкого муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Всего |  | В том числе по ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЖКХ |  | образование |  | социальное развитие |  | здравоохранение |  | культура |  | муниципальные образования |  | другие ведомства |  | финансирование (тыс. руб) |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Подготовка теплоисточников, всего: | шт. | 36 |  | 3 |  | 17 |  |  |  | 11 |  | 5 |  |  |  |  |  | 2933,6 |  |
|  | Акты готовности котельных | шт. | 36 |  | 3 |  | 17 |  |  |  | 11 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности котельных | шт. | 36 |  | 3 |  | 17 |  |  |  | 11 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельные мощностью от 0,1 МВт и выше, всего: | шт. | 20 |  | 3 |  | 15 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на газе | шт. | 20 |  | 3 |  | 15 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на твердом топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на жидком топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с электрокотлами | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Котельные мощностью менее 0,1 МВт, всего: |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. на газе | шт. | 13 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на твердом топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на жидком топливе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с электрокотлами | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | всего (опресовка) | км | 2,97 |  |  |  | 1,77 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | капремонт теплотрасс | км | 0,025 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,9 |  |
| 2.3. | теплоизоляционные работы | км | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты готовности ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности ЦТП | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт и замена котель-ного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,6 |  |
|  | котлов | шт. | 22 |  | 1 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 462,1 |  |
|  | насосов | шт. | 13 |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 173,9 |  |
|  | авт. Безопасность | комп. | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |
|  | водоподогревателей | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | замена и установка новых: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,3 |  |
|  | котлов | шт. | 9 |  | 3 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 265 |  |
|  | насосов | шт. | 14 |  | 3 |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 266 |  |
|  | автоматика безопасности | комп. | 16 |  | 3 |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 59,8 |  |
|  | сигнализаторы загазованности | шт. | 5 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 |  |
| 5. | Создание запаса топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердого топлива (дрова) | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | твердого топлива (уголь) | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жидкого топлива | тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Создание требуемого запаса материально-технических ресурсов (трубы, задвижки) | тыс. руб. |  |  | 776,4 |  | 345,4 |  |  |  |  |  | 432,0 |  |  |  |  |  | 1553,80 |  |
| 7. | Подготовка объектов соц. сферы (школы, д/сады, больницы, и др.соцучредж. с пост. пребыванием людей) | шт. | 58 |  |  |  | 24 |  |  |  | 16 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты готовности объектов | шт. | 58 |  |  |  | 24 |  |  |  | 16 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта готовности объектов | шт. | 58 |  |  |  | 24 |  |  |  | 16 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5  к распоряжению

администрации Духовницкого МР

от  8 мая 2014г. №  144-р

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Духовницкого муниципального

района

_______________В.И. Курякин

«___»      ___________     2014 г.

План мероприятий

по подготовке  жилищного фонда к отопительному сезону 2014-2015 годов Духовницкого муниципального района

| № | Мероприятия | ед. изм. | Всего по плану | Выполнение | Финансирование (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подготовка жилого фонда всего, в том числе: | кол-во дом./тыс.м2 | 5973/403,5 |  | 1966 |  |
| 1.1 | Частный, индивидуальные домостроения | кол-во дом./тыс.м2 | 5938/368,7 |  | 1200 |  |
| 1.2 | Ведомственный, в т.ч. | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с центральным отоплением | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с индивидуальным/печным отоплением | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - паспорта готовности | шт |  |  |  |  |
|  | - акты готовности | шт |  |  |  |  |
| 1.3 | ЖСК, в т.ч. | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с центральным отоплением | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - паспорта готовности | шт |  |  |  |  |
|  | - акты готовности | шт |  |  |  |  |
| 1.4 | Товарищества собственников жилья, в т.ч. | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с центральным отоплением | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с индивидуальным/печным отоплением | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - паспорта готовности | шт |  |  |  |  |
|  | - акты готовности | шт |  |  |  |  |
| 1.5 | Управляющая кампания, в т.ч. | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с центральным отоплением | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с индивидуальным/печным отоплением | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - паспорта готовности | шт |  |  |  |  |
|  | - акты готовности | шт |  |  |  |  |
| 1.6 | Непосредственное управление, в т.ч. |  | 35/34,8 |  | 250 |  |
|  | - с центральным отоплением | кол-во дом./тыс.м2 | 1/3,6 |  | 30 |  |
|  | - с индивидуальным/печным отоплением | кол-во дом./тыс.м2 | 34/31,2 |  | 220 |  |
|  | - паспорта готовности | шт |  |  |  |  |
|  | - акты готовности | шт |  |  |  |  |
| 1.7 | Обслуживаемого муниципальным предприятием ЖКХ, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | - с центральным отоплением | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - с индивидуальным/печным отоплением | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - паспорта готовности | шт |  |  |  |  |
|  | - акты готовности | шт |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт жилых домов | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилых домов | кол-во дом./тыс.м2 | 35/34,8 |  | 250 |  |
| 4. | Ремонт инженерного оборудования: |  |  |  | 38 |  |
| 4.1 | Центрального отопления: |  |  |  |  |  |
|  | - радиаторы | шт | 5 |  | 20 |  |
|  | - трубопроводы | км |  |  |  |  |
|  | - запорная арматура | шт |  |  |  |  |
| 4.2 | Водоснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | - трубопроводы хол.в/снабж. | км | 0,8 |  | 18 |  |
|  | - гор.в/снабж. | км |  |  |  |  |
|  | - запорная арматура | шт |  |  |  |  |
| 4.3 | Канализации: |  |  |  |  |  |
|  | - трубопроводы | км |  |  |  |  |
|  | - колодцы | шт |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт |  |  |  | 172 |  |
| 5.1 | Кровли, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | - мягкой | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - металлической | кол-во дом./тыс.м2 |  |  |  |  |
|  | - шиферной | кол-во дом./тыс.м2 | 15/8,25 |  | 87 |  |
| 5.2 | Вентиляционных каналов | шт | 8 |  | 18 |  |
| 5.3 | Печей | шт |  |  |  |  |
| 5.4 | Дверных блоков | шт | 25 |  | 54 |  |
| 5.5 | Электропроводки | кол-во дом./км | 4/0,8 |  | 13 |  |
| 6 | Заключение договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество газифицированных индивидуальных жилых домов | Кол-во дом./кол-во договоров |  |  |  |  |
| 6.2 | Количество газифицированных квартир | Кол-во квартир./кол-во договоров |  |  |  |  |
| 6.3 | Количество газифицированных многоквартирных домов, имеющих внутридомовое газовое оборудование, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома (ТСЖ,ЖСК, УО и непосредственное управление) | Кол-во дом./кол-во договоров |  |  |  |  |
| 7. | Заключение договоров на периодическую проверку технического состояния дымоходов и системы вентиляции в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 8. | Отмостка | Кол-во дом/тыс.м2 | 7/0,88 |  | 29 |  |
| 9. | Остекленение | Кол-во дом/тыс.м2 |  |  |  |  |
| 10. | Прочие работы | тыс. руб. | 27 |  | 27 |  |

Приложение № 6  к распоряжению

администрации Духовницкого МР

от 8 мая 2014 г.      №  144-р

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Духовницкого муниципального района

_______________В.И. Курякин

«___»________    2014 г.

Сведения о подготовке объектов

водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2014-2015 годов

Духовницкого муниципального района

| № строки | Показатель | Единица измерения | Всего в наличии | Подготовка для работы в зимних условиях |  |  | Финансирование, млн.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | % готовности | План | Факт | % |
| 1 | Водозаборы | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насосные станции водопровода | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка сооружения водопровода | ед. | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пропускная способность | т.м3/сут | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водопроводные сети | км | 118,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ветхие сети водопровода (перекладка водопроводных сетей) | км |  | 0,28 |  |  | 186,0 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | км |  | 0,4 |  |  | 284,0 |  |  |
| 8 | Промывка тупиковых линий водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 14 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт и утепление водоразборных колонок | шт | 90 | 16 |  |  | 17,6 |  |  |
| 11 | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 230 | 12 |  |  | 44,4 |  |  |
| 12 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 51 | 9 |  |  | 13,5 |  |  |
| 13 | Артезианские скважины | шт. | 32 | 10 |  |  | 170,0 |  |  |
| 14 | Канализационные насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Очистные сооружения канализации | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пропускная способность | т.м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Канализационные сети | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ветхие канализационные сети (перекладка канализационных сетей) | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт канализационных сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Профилактический ремонт канализационных сетей (промывка, прочистка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт канализационных колодцев | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 715,5 |  |  |

Приложение № 7  к распоряжению

администрации Духовницкого МР

от 8 мая 2014 года  №  144-р

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Духовницкого муниципального

района

________________В.И. Курякин

«_____»________________2014 г.

Паспорт

готовности жилищного фонда Духовницкого муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг

Выдан_______________________________________________________________    (наименование предприятия)

на основании паспортов/актов готовности жилищного фонда, актов гидравлических испытаний теплопотребляющих установок, актов периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей:

Всего жилищного фонда (кол-во домов/общая площадь) -

в том числе:

- частный жилищный фонд (индивидуальные домовладения) (кол-во домов/общая площадь)-

- ведомственный (кол-во домов/общая площадь) -

- ЖСК, (кол-во домов/общая площадь) -

- МКД, в которых созданы товарищества собственников жилья (кол-во домов/общая площадь) -

- МКД, находящиеся в управлении частных управляющих организаций  (кол-во домов/общая площадь) -

- МКД, находящиеся в управлении муниципальных управляющих организаций  (кол-во домов/общая площадь) -

- непосредственное управление (кол-во домов/общая площадь) -

Заместитель главы администрации по ЖКХ:                                                 (подпись, печать)

Руководитель организации,

в управлении или обслуживании которой

находится жилищный фонд:                                                                                (подпись, печать)

Государственная жилищная

инспекция Саратовской области:                                                                       (подпись, печать)

Министерство строительства и ЖКХ

области (отдел эксплуатации жилищного фонда

и благоустройства)                                                                                                 (подпись, печать)

Приложение № 8  к распоряжению

администрации Духовницкого МР

от 8 мая 2014 года  №  144-р

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Духовницкого муниципального

района

________________В.И. Курякин

«_____»________________2014 г.

ПАСПОРТ  ГОТОВНОСТИ

ЖИЛОГО ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

(район, город, село)

Улица (пер.) ________________________________ №_____ корп.______ (стр.)_________,

подготовленного к эксплуатации в зимних/ условиях 2014-2015 г.г.

Характеристика объекта:

Год, постройки______________________

Износ (%) ______ этажность____________ кол-во подъездов_________________________

Общая площадь (кв.м) _____________________________

Количество, квартир ______________________________

Наличие подвала, технического подполья, технического этажа, кв.м. общей площади_____________

Источник теплоснабжения ______________________________________________________

Комиссия в составе:

Председатель:

Представитель организации, в управлении или обслуживании которой

находится МКД________________________________________________________________

Члены:

уполномоченный общим собранием собственников помещений в МКД представитель собственников помещений_______________________________________________________

представители специализированных организаций____________________________________

произвела осмотр готовности многоквартирного дома к эксплуатации в зимних условиях, по результатам которой оценка состояния основных конструктивных элементов здания следующая:

| № п/п | Вид конструктивных элементов | Оценка технического состояния |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Кровля (металл, мягкая, шиферная) |  |
| 2. | Водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др. |  |
| 3. | Окна и двери помещений общего пользования (исправность, наличие доводчиков и автоматически запирающихся устройств) |  |
| 4. | Подвальные помещения: 1.Исправность и тепло-гидроизоляция трубопроводов (в т.ч. отопления, ГВС, водоснабжения, канализации); 2.Герметизация вводов инженерных коммуникаций; 3.Наличие освещения, обеспечение вентиляции |  |
| 5. | Внутридомовая система центрального отопления (дата приемки по акту) |  |
| 6. | Отмостки, приямки (исправность) |  |
| 7. | Внутридомовая система электроснабжения (исправность, доступ к обслуживанию, выполнение правил ТБ) |  |
| 8 | Выполнение противопожарных мероприятий (система ДУ и ППА) |  |
| 9. | Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта сдачи) |  |
| 10 | Внутридомовая система газоснабжения (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнение правил ТБ) |  |

Решение комиссии:

многоквартирный дом считать к эксплуатации в осенне-зимний период подготовленным с 	общей оценкой

Подписи, печать

Председатель _____________________________________________________________________

Члены комиссии:            _________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Приложение № 9 к распоряжению

администрации Духовницкого МР

от 8 мая 2014 года  №   144-р

Состав

оперативного штаба по подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергитического комплексов, объектов социальной сферы Духовницкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| Котов В.Н. | - и.о. заместитель главы администрации Духовницкого муниципального района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Косарева Р.В. | - начальник отдела строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, главный архитектор администрации Духовницкого муниципального района, заместитель председателя комиссии; |
| Манухина О.В. | - специалист 1 категории отдела строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, секретарь комиссии. |
| Члены Комиссии: |  |
| Спицын М.В. | - начальник отдела по организации ГО и предотвращению ЧС природного и техногенного характера администрации Духовницкого муниципального района; |
| Слепченко Л.Г. | - начальник отдела экономического развития, торговли и инвистиций администрации Духовницкого муниципального района; |
| Кожебаткина Н.Н. | - начальник управления образования администрации Духовницкого муниципального района (по согласованию); |
| Князюкова Н.А. | начальник управления культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района (по согласованию). |
| Смирнов А.П. | - начальник филиала ГУП СО «Облводоресурс» - «Духовницкий» (по согласованию); |
| Бирюков Ф.Н. | - начальник Северо-восточное ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» Духовницкий РЭС; (по согласованию); |
| Виловатый В.В. | - начальник ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» филиал в г.Балаково, участок в р.п. Духовницкое,(по согласованию); |