АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 10 » 07 2023г. № 191

р. п.  Духовницкое

| Об обеспечении безопасности граждан на водном объекте Пляж в р.п. Духовницкое муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» в 2023 году |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения безопасности граждан на водном объекте Пляж в р.п. Духовницкое муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» в 2023 году, администрация Духовницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оперативного штаба по контролю за обеспечением безопасности граждан на водном объекте Пляж в р.п. Духовницкое муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» в 2023 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности граждан 
на водном объекте Пляж в р.п. Духовницкое муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» в 2023 году согласно приложению № 2.

3. Опубликовать постановление на сайте администрации Духовницкого муниципального района.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района  Лялина И.С.

Первый заместитель главы администрации

Духовницкого муниципального района                                        А.С. Степин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Духовницкого муниципального района

«   10   »        07       2023  №     191

СОСТАВ

оперативного штаба

по контролю за обеспечением безопасности граждан на водном объекте

| Председатель оперативного штаба |  |
| --- | --- |
| Лялин И.С. | - заместитель главы администрации Духовницкого муниципального района |
| Секретарь оперативного штаба |  |
| Смирнов А.П. | - директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» |
| Члены оперативного штаба |  |
| Гришаева Н.Г. | - начальник отдела по организации ГО и предотвращению ЧС природного и техногенного характера администрации Духовницкого муниципального района |
| Рубцов А.С. | - инспектор ГИМС ГПС г. Хвалынска (по согласованию) |
| Рожков А.А. | - главный врач ГУЗ СО «Духовницкая РБ» (по согласованию) |
| Кузьминов А.В. | - начальник ОП №1 в составе МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области, майор полиции (по согласованию) |
| Аблязова А.Р. | - начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Духовницкого муниципального района

«   10   »        07       2023  №     191

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водном объекте Пляж в р.п. Духовницкое муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство»

в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Подготовка территории пляжа к купальному сезону 2023 года |  |  |  |
| 1 | Истребительная дератизация территории пляжа | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 2 | Комароистребительные мероприятия, ларвицидная обработка водоемов | до 10.07.2023г. при необходимости | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 3 | Акарицидная обработка | до 10.07.2023 г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 4 | Организация работ по обследованию и очистке дна пляжа | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 5 | Проведение очистки территории пляжа от твердых бытовых отходов и сухой травы | июль 2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 6 | Установка контейнеров для мусора в количестве 2-х штук | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 7 | Организация и развертывание спасательного поста с необходимыми плавучими средствами | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 8 | Организация дежурства матросов-спасателей | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 9 | Установка в доступном для отдыхающих граждан месте на территории пляжа стенда с приветствием к отдыхающим, с извлечениями из правил поведения на воде | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 10 | Проведение ревизии стоек для подвески спасательных кругов, скамеек, урн, раздевалок и их ремонт при необходимости | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 11 | Установка в непригодных для купания местах на территории пляжа знаков безопасности на воде (размером 0,5х0,6м согласно постановлению Правительства Саратовской области от 15 января 2013 года № 15-П «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Саратовской области») | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 12 | Откачка ЖБО и дезинфекция туалетов | до 10.07.2023 г. (и в течение пляжного сезона) | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 13 | Обозначение границы мест купания буйками на расстоянии 25-30 метров от берега | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 14 | Обеспечение спасателей необходимым для работы помещением и инвентарем | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 15 | Организация проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы водного объекта специализированной организацией | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 16 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта пляжа в рекреационных целях в соответствии с требованиями Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 17 | Подключение питьевых фонтанчиков и душевых кабин к водопроводной сети | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 18 | Завоз речного песка в необходимом количестве на территорию пляжа | до 10.07.2023г. | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| - Текущее содержание территории пляжа в течение купального сезона 2023 года |  |  |  |
| 1 | Сбор и утилизация твердых и жидких бытовых отходов, покос травы на территории пляжа, уборка общественных туалетов, сбор водорослей и ила с поверхности водоема | в течение купального сезона (при необходимости) | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 2 | Оформление стенда с показаниями температуры воды и воздуха | в течение купального сезона (в часы работы пляжа) | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 3 | Ежедневное оформление флагштока цветным флагом, соответствующим погодным условиям | в течение купального сезона | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 4 | Ограждение участка акватории глубиной не более 1,2 м. площадью около 40 кв.м. линией буйков для купания детей | в течение купального сезона (в часы работы пляжа) | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 5 | Организация работы питьевых фонтанчиков и их снабжение качественной питьевой водой, отвечающей требованиям СанПин 2.1.3684-21 постановление №3 от 28.01.2021г. | в течение купального сезона (в часы работы пляжа) | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 6 | Осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению их загрязнения, и в случае загрязнения водного объекта ликвидация последствий | в течение купального сезона | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 7 | Проведение комароистребительных мероприятий на территории пляжа, ларвицидная обработка водоема | в течение купального сезона при необходимости | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 8 | Акарицидная обработка территории | в течение купального сезона (при необходимости) | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 9 | Осуществление бактериологического контроля качества питьевой воды, бактериологического контроля качества воды открытого водоёма, паразитологического контроля качества воды открытого водоёма и почвы, химического контроля качества воды открытого водоёма, радиологического контроля | в течение купального сезона (по графику) | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 10 | Содержание территории пляжа и водоема в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, ГОСТом | в течение купального сезона | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 11 | Контроль исполнения мероприятий по программе производственного контроля, контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на территории пляжа | в течение купального сезона | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |
| 12 | Организация мероприятий по обеспечению общественного порядка и контроль за соблюдением правил поведения граждан в общественных местах и на водоемах | в течение купального сезона | Начальник ОП № 1 в составе МУ МВД РФ «Балаковское» Саратовской области, Кузьминов А.В. (по согласованию) |
| 13 | Размещение в средствах массовой информации правил поведения на водных объектах | в течение купального сезона | Начальник отдела по организации ГО и предотвращению ЧС природного и техногенного характера администрации Духовницкого муниципального района Гришаева Н.Г. |
| 14 | Организация и проведение заседаний оперативного штаба по контролю за обеспечением безопасности граждан на водном объекте пляж в р.п. Духовницкое | в течение купального сезона (при необходимости) | Заместитель главы администрации Духовницкого муниципального района Лялин И.С. |
| 15 | Предоставление информации в территориальный отдел Роспотребнадзора в Балаковском районе по исполнению мероприятий программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на территории пляжа, а также при возникновении ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения | 1 раз в неделю в течение купального сезона (по согласованию с территориальным отделом Роспотребнадзора | Директор МБУ «Благоустройство» Смирнов А.П. |